**Довідка**

**про виконання робіт по управлінню комунального господарства**

**у 2018 році**

У 2018 році на потреби комунального господарства з бюджетів різного рівня виділено 92 433,373 тис.грн, в тому числі на благоустрій міста 40 148,292 тис.грн, з них на поточний ремонт дорожнього покриття та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху 14 232,082 тис.грн; видатки з фонду розвитку 20 169,339 тис.грн, в тому числі статутний капітал комунальних підприємств 5 517,519 тис.грн., з фонду охорони навколишнього природного середовища 6 814,9 тис.грн., кошти на виконання міських програм 225,0 тис.грн., на реалізацію інвестиційних проектів 24 815,339 тис.грн.

Із запланованих коштів профінансовано 72 534, 205 тис.грн., виконано робіт на суму 78 108,742 тис.грн., в тому числі на благоустрій міста 39862,514 тис.грн, з них на поточний ремонт дорожнього покриття та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху 14 228,452 тис.грн; видатки з фонду розвитку 19990,656 тис.грн, в тому числі статутний капітал комунальних підприємств 5 517,519 тис.грн., з фонду охорони навколишнього природного середовища 5451,036 тис.грн., кошти на виконання міських програм 124,7 тис.грн., на реалізацію інвестиційних проектів 13 275,874 тис.грн.

**Ремонт доріг і тротуарів.** За рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт дорожнього і тротуарного покриття асфальтобетонною сумішшю площею 9,388 тис м2 та ремонт вулиць з гравійним покриттям з додаванням щебеню 28,173 тис м2., профілювання автогрейдером вулиць – 53,080 тис. м2. На ці потреби використано 10948,123 тис.грн.

Силами підрядних підприємств проводились роботи по капітальному ремонту міжквартальних проїздів по вул. Богуна, Січових Стрільців, Леонтовича, Довженка Мазепи, вулиць Міцкевича, Моцарта, Опришківської, тротуарів по вул. Січових Стрільців, Моцарта, Верещинського. В цілому капітальним ремонтом охоплено близько 30 тис. м2 дорожнього покриття та тротуарів.

З державного бюджету виділено 22,946 млн.грн. на капітальний ремонт вул. Атаманюка, Торговиця, Старицького. На даний час освоєно 14,1 млн. гривень. Роботи на даний час продовжуються.

Крім того, виготовлено робочі проекти на капітальний ремонт та реконструкцію 26 об’єктів вулично-дорожньої мережі. Роботи на яких не розпочаті через відсутність фінансування.

З метою впорядкування вулично-дорожньої мережі та покращення безпеки дорожнього руху виготовлено проектно-технічну документацію на влаштування кільцевих розв’язок на перехрестях вул. Чехова – Петлюри, Мазепи – Бандери, Січових Стрільців – Бандери та світлофора на перехресті Карпатська – Майданського. Вартість будівельних робіт для впровадження даних проектів становитиме близько 18,5 млн.грн.

За кошти міського бюджету проводились роботи по впорядкуванню рекреаційної зони – міського озера по вул. Чехова. На впорядкування доріжок навколо озера та скверу біля нього виділено 4124,619 тис.грн. За вказані кошти частково проведені будівельно-монтажні роботи та виконано робіт на суму 2 786,187 тис.грн.

**Утримання засобів регулювання дорожнього руху.** Щоденно проводиться обслуговування 13 світлофорів. Для забезпечення безпеки дорожнього руху встановлено 148 дорожних знаків. Нанесено 2579 м2 (18217 м.п) дорожньої повздовжньої дорожньої розмітки, 2566 м2 розмітки пішохідних переходів. Проведено ремонт світлофорів по вул. Карпатській (біля ЗОШ № 7), бул. Л. Українки –Мазепи, Київська – Мазепи (частково). Встановлено засоби мовного супроводу пішохідної фази на світлофорах по вул. Карпатській, Мазепи– Шухевича (ЗОШ № 1).

**Утримання дорожньої мережі в зимовий період.** Для утримання дорожньої мережі задіяна спеціалізована техніка КП «Полігон Екологія» в кількості 10 одиниць: два автогрейдери, два піскорозкидачі з переднім відвалом (КАМАЗ, МАЗ), МАЗ з переднім відвалом, трактори МТЗ 80, «Бєларус 32-МК» «ЮМЗ ЕО», трактор «Авант», фронтальний навантажувач на базі трактора МТЗ-82. Крім того, задіюється техніка інших комунальних підприємств трактори КП «Житлоінфоцентр» та КП «Коломияводоканал». За зимовий період 2017-2018 років використано 1379 м3 соляно-піщаної суміші. За період 2018-2019 років станом на 25.12.2018 р. – 616 м3.

**Благоустрій**. Впродовж року за рахунок коштів, виділених на утримання об’єктів благоустрою, виконувались роботи з санітарної очистки, обслуговування вуличного освітлення, озеленення міста, утримання міських кладовищ по вул. Довбуша, Карпатській, утримання притулку для собак та інші роботи. На ці потреби використано – 12 092,457 тис.грн. Щоденно проводиться прибирання території міста 28 прибиральниками, впродовж року після прибирання об’єктів благоустрою вивезено та захоронено на полігоні твердих побутових відходів 6284 куб.м. сміття. Змонтовано 48 смітників. Очищено 1199 дощезбірників та встановлено 98 дощеприймачів та 7 люків мережі дощової каналізації. По місту встановлено 12 нових та відремонтовано 36 лавок. Відловлено та стерилізовано 280 бродячих собак та проводиться утримання у притулку 170 тварин (собак). Проводиться технічне обслуговування 134 вулиць з існуючою мережею вуличного освітлення. В загальному обслуговується близько 107 км повітряних мереж вуличного освітлення. За звітний період встановлено 1155 LED світильників та 407 LED ламп в існуючі світильники, встановлено 13 нових опор. Проведено мереж 3590 м (СІП), 1143 (АВВГ). За кошти міського бюджету видалено 201 аварійних та хворих дерев. Проведено формувальну обрізку 1736 декоративних дерев. Проведено стрижку 3818 м/п живоплоту. Проводилось підстригання 1,399 тис. м2 газонів. Висаджено 12400 саджанців квітів. Посаджено 52 саджанці декоративних дерев. Встановлено 13 дитячих та 3 спортивних майданчики. Здано акти виконаних робіт на монтаж 9 автобусних зупинок.

**Фонд охорони навколишнього природного середовища.** В 2018 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво каналізаційної мережі виділено 5011,102 тис.грн., За рахунок цих коштів проводились роботи по будівництву каналізаційних мереж по місту, а саме по вул. Кам’янецькій, Аеропортній, по вул. Ткачука та Сарма-Соколовського, по вул. Куриласа та Сельської, по вул. Шарлая, по вул. Вітовського, по реконструкції каналізаційної мережі по вул. Костомарова,1, Шухевича, 47.

Через відміну тендерної процедури не розпочаті роботи по будівництву каналізаційної мережі по вулицях Будівельній, Лісовій, Квітковій.

Крім того, за рахунок коштів області проведені роботи з будівництва та облаштування притулку для безпритульних тварин, на що використано 1658,864 тис. грн. проведено розчищення території від чагарників, дерев і іншої рослинності, вирівнювання та профілювання площі земельної ділянки, встановлено постійну огорожу навколо території, влаштовано фундаментну плиту під вольєри для собак розміром 35,8\*5,4 м.

**Статутні капітали.** Впродовж року з міського бюджету на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств виділено 4600,0 тис.грн., в тому числі КП «Коломияводоканал» - 1649,957 тис.грн., КП «Полігон Екологія» - 2937,5 тис.грн., КП «Коломийська міська ритуальна служба» - 300,0 тис.грн., КП «Коломияпаркосервіс» - 64,987 тис.грн, КП «Коломийський продовольчий ринок» - 336,075 тис.грн., КП «Коломиятеплосервіс» - 200,0 тис.грн., КП «Житлоінфоцентр» - 199,0 тим.грн. За дані кошти комунальними підприємствами оновлено основні засоби та виконані роботи капітального характеру, що покращить стану комунального господарства міста.

**Начальник управління**

**комунального господарства В. Наливайко**

Волошенюк 47325