|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

### 

### ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_31.12.2019\_ року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **31000000** (код) | **Управління комунального господарства Коломийської міської ради**  (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | **3110000** (код) | **Управління комунального господарства Коломийської міської ради**  (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | **3116030** (код) | **0620** (КФКВК) | **Організація благоустрою населених пунктів**  (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня благоустрою міста\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | * забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів) |
| 2 | * створення безпечних умов для учасників дорожнього руху |
| 3 | * забезпечити утримання безпритульних тварин |
| 4 | * утримання кладовищ та меморіальних комплексів |
| 5 | * утримання об`єктів зеленого господарства |
| 6 | * утримання у належному стані об`єктів благоустрою |
| 7 | * забезпечити проводження святкових заходів |
| 8 | * сплата інших платежів, передбачених законодавством |
| 9 | * забезпечити проведення робіт з капітального ремонту |

|  |
| --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів)** | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів | 9 103 607 |  | 9 103 607 | 9 103 571,72 |  | 9103571,72 | -35,28 |  | -35,28 |
|  | **Створення безпечних умов для учасників дорожнього руху** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів | 18 263 411,36 |  | 18 263 411,36 | 18 263 394,52 |  | 18263394,52 | -16,84 |  | -16,84 |
| 2. | Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху | 2 906 395,90 |  | 2 906 395,90 | 2 893 077,57 |  | 2 893 077,57 | -13 318,33 |  | -13318,33 |
|  | **Забезпечити утримання безпритульних тварин** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання | 710 000 |  | 710 000 | 709 980,05 |  | 709 980,05 | -19,95 |  | -19,95 |
|  | **Утримання кладовищ та меморіальних комплексів** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев | 1 500 000 |  | 1 500 000 | 1 499 998,51 |  | 1 499 998,51 | -1,49 |  | -1,49 |
|  | **Утримання об`єктів зеленого господарства** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити озеленення міста | 7 879 575,71 |  | 7 879 575,71 | 7 879 531,48 |  | 7 879 531,48 | -44,23 |  | -44,23 |
|  | **Утримання у належному стані об`єктів благоустрою** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані | 2 959 300 |  | 2 959 300 | 2 959 299,35 |  | 2 959 299,35 | -0,65 |  | -0,65 |
| 2. | Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення | 7 921 378,03 |  | 7 921 378,03 | 7 757 750,36 |  | 7 757 750,36 | -163 627,67 |  | -163627,67 |
| 3. | Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою | 269 000 |  | 269 000 | 268 978,00 |  | 268 978,00 | -22,0 |  | -22,0 |
| 4. | Забезпечити обслуговування міського фонтану | 175 000 |  | 175 000 | 174 914,24 |  | 174 914,24 | -85,76 |  | -85,76 |
| 5. | Провести благоустрій скверу біля пам`ятника І.Франку | 102 127 |  | 102 127 | 102 127,2 |  | 102 127,2 | 0,2 |  | 0,2 |
| 6. | Провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 49 749 |  | 49 749 | 49 748,68 |  | 49 748,68 | -0,32 |  | -0,32 |
|  | **Забезпечити проводження святкових заходів** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації | 306 648,2 |  | 306648,2 | 293 885,87 |  | 293 885,87 | -12 762,33 |  | -12762,33 |
|  | **Сплата інших платежів, передбачених законодавством** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об`єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж | 26 509,8 |  | 26 509,8 | 26 509,8 |  | 26 509,8 | 0 |  | 0 |
|  | **Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести капітальний ремонт вулиць |  | 1 936 705,60 | 1 936 705,60 |  | 1 936 705,60 | 1 936 705,60 |  | 0 | 0 |
| 2. | Провести капітальний ремонт тротуарів |  | 3 311 002,55 | 3 311 002,55 |  | 3 311 002,55 | 3 311 002,55 |  | 0 | 0 |
| 3. | Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів |  | 7 774,80 | 7 774,80 |  | 7 774,80 | 7 774,80 |  | 0 | 0 |
| 4. | Провести капітальний ремонт інших об`єктів |  | 199 722 | 199 722 |  | 199 722 | 199 722 |  | 0 | 0 |
| 5. | Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж |  | 292 907,10 | 292 907,10 |  | 292 907,10 | 292 907,10 |  | 0 | 0 |
| 6. | Провести капітальний ремонт майданчиків |  | 153 700 | 153 700 |  | 153 700 | 153 700 |  | 0 | 0 |
| 7. | Провести капітальний ремонт автобусних зупинок |  | 197 245,20 | 197 245,2 |  | 197 245,2 | 197 245,2 |  | 0 | 0 |
| 8. | Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 497 176,42 | 497 176,42 |  | 496 107,42 | 496 107,42 |  | -1 069 | -1 069 |
|  | **Усього** | **52 172 702** | **6 596 233,67** | **58 768 935,67** | **51 982 767,35** | **6 595 164,67** | **51982767,35** | **-189 934,65** | **6 595 164,67** | **-191003,65** |
| Профінансовано фактично виконані роботи щодо утримання об’єктів благоустрою. Економія коштів утворилася за рахунок раціонального споживання електроенергії вуличного освітлення | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Програма «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки» | 43 965 945 |  | 43 965 945 | 43952565,25 |  | 43952565,25 | -13 379,75 |  | -13379,75 |
|  | **Усього** | **43 965 945** |  | **43 965 945** | **43952565,25** |  | **43952565,25** | **-13 379,75** |  | **-13379,75** |

|  |
| --- |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |

| № з/п | | Показники | Од. вимі-ру | Джерело інформації | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | | Відхилення | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
|  | | **Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **затрат** |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | обсяг видатків на прибирання вулиць | грн | звіт про виконання робіт | | 4 872 961,59 |  | 872961,59 | | 9 103 571,72 | | |  | 9103571,72 | -35,28 |  | | -35,28 | |
|  | | обсяг видатків на прибирання вулиць | грн | план видатків | | 2 827 038,41 |  | 2827038,41 | | 7 699 966,54 | | |  | 7 699 966,54 | -33,46 |  | | -33,46 | |
|  | | обсяг видатків на поливання та миття вулиць механізованим способом | грн | звіт про виконання робіт | | 199 815,66 |  | 199 815,66 | | 199 815,66 | | |  | 199 815,66 | 0 |  | | 0 | |
|  | | обсяг видатків на поливання та миття вулиць механізованим способом | грн | план видатків | | 65 127,64 |  | 65 127,64 | | 65 127,64 | | |  | 65 127,64 | 0 |  | | 0 | |
|  | | обсяг видатків на механізоване прибирання | грн | звіт про виконання робіт | | 215 550,40 |  | 215 550,40 | | 215 550,40 | | |  | 215 550,40 | 0 |  | | 0 | |
|  | | обсяг видатків на механізоване прибирання | грн | план видатків | | 255 022,30 |  | 255 022,30 | | 255 021,49 | | |  | 255 021,49 | -0,81 |  | | -0,81 | |
|  | | обсяг видатків на ремонт спецавтомобіля | грн | план видатків | | 135 084 |  | 135 084 | | 135 084 | | |  | 135 084 | 0 |  | | 0 | |
|  | | обсяг видатків на захоронення сміття | грн | план видатків | | 533 007 |  | 533 007 | | 533 005,99 | | |  | 533 005,99 | -1,01 |  | | -1,01 | |
|  | | кількість двірників | од. | штатний розпис  КП "Полігон Екології" | | 30 |  | 30 | | 30 | | |  | 30 | 0 |  | | 0 | |
|  | | кількість машин, для вивезення сміття | од. | інвентаризація основних засобів КП | | 9 |  | 9 | | 9 | | |  | 9 | 0 |  | | 0 | |
|  | | кількість місячних карт для захоронення | од. | план робіт | | 1 |  | 1 | | 1 | | |  | 1 | 0 |  | | 0 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** | |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | площа прибирання | | тис. м2 | інвентаризація об’єктів благоустрою | | 165 |  | 165 | | 165 | | |  | 165 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість колодязів, що потребують очистки | | од. | інвентаризація об’єктів благоустрою | | 945 |  | 945 | | 945 | | |  | 945 | 0 |  | | 0 | |
|  | протяжність берегів, потоків, що підлягають очистці | | м | інвентаризація об’єктів благоустрою | | 13 500 |  | 13 500 | | 13 500 | | |  | 13 500 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість урн з яких вивозиться сміття | | шт. | інвентаризація об’єктів благоустрою | | 459 |  | 459 | | 459 | | |  | 459 | 0 |  | | 0 | |
|  | протяжність русел річок, що планується очистити | | м | інвентаризація об’єктів благоустрою | | 18 800 |  | 18 800 | | 18 800 | | |  | 18 800 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість механізмів, які задіяні при вивезення сміття | | шт. | інвентаризація основних засобів КП | | 3 |  | 3 | | 5 | | |  | 5 | 2 |  | | 2 | |
|  | кількість механізмів, які задіяні при механізованому прибиранні | | шт | план робіт | | 1 |  | 1 | | 1 | | |  | 1 | 0 |  | | 0 | |
|  | середньорічна кількість сміття, яку необхідно захоронити | | м3 | розрахунок | | 6 884 |  | 6 884 | | 6 884,17 | | |  | 6 884,17 | 0,17 |  | | 0,17 | |
|  | протяжність дорожнього покриття, яке планується прибирати поливальною установкою | | км | План робіт | | 382,49 |  | 382,49 | | 382,49 | | |  | 382,49 | 0 |  | | 0 | |
|  | площа доріг, які планується прибирати механізованим способом | | 1000 м2 | План робіт | | 1 899 |  | 1 899 | | 1 900,252 | | |  | 1900,252 | 1,252 |  | | 1,252 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** | |  | |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість щоденного прибирання 1000 м2 | | грн | | розрахунок | 107 |  | 107 | | 130,27 | | |  | 130,27 | 23,27 |  | | 23,27 | |
|  | середня площа прибирання на одного двірника | | м2 | | норма прибирання | 5 000 |  | 5 000 | | 5 000 | | |  | 5 000 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість прибирання одного дощезбірного колодязя | | грн | | розрахунок | 200 |  | 200 | | 561,2 | | |  | 561,2 | 361,2 |  | | 361,2 | |
|  | середня вартість очистки 1м берега, потоку | | грн | | розрахунок | 15 |  | 15 | | 14,71 | | |  | 14,71 | -0,29 |  | | -0,29 | |
|  | середня вартість щоденного очищення 10 урн від ТПВ | | грн | | розрахунок | 26 |  | 26 | | 79,58 | | |  | 79,58 | 53,58 |  | | 53,58 | |
|  | середня вартість очищення 1 м русла річки | | грн | | розрахунок | 39 |  | 39 | | 38,6 | | |  | 38,6 | -0,4 |  | | -0,4 | |
|  | середня вартість 1 години роботи механізму при вивезенні сміття | | грн. | | розрахунок | 419,32 |  | 419,32 | | 419,32 | | |  | 419,32 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість захоронення (1 м3 ТПВ) | | грн | | розрахунок | 77,43 |  | 77,43 | | 77,42 | | |  | 77,42 | -0,01 |  | | -0,01 | |
|  | середня вартість ремонту механізму, який задіяний при механізованому прибиранні | | грн | | розрахунок | 135 084 |  | 135 084 | | 135 084 | | |  | 135 084 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість прибирання 1 км дороги поливальною установкою | | грн. | | розрахунок | 170,27 |  | 170,27 | | 170,27 | | |  | 170,27 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість прибирання 1000 м2 механізованим способом | | грн | | розрахунок | 134,26 |  | 134,26 | | 134,2 | | |  | 134,2 | -0,06 |  | | -0,06 | |
| Розбіжності пов’зані із виконанням робіт згідно програми та згідно договірних зобов’язань (виконавець робіт як одержувач коштів не відшкодовував прибуток) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** | |  | |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | площа прибирання міста від загальної площі | | % | | розрахунок | 35 |  | 35 | | 35 | | |  | 35 | 0 |  | | 0 | |
|  | очистки колодязів від загальної кількості | | % | | розрахунок | 100 |  | 100 | | 100 | | |  | 100 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** | |  | |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт: | | грн | | Акти виконаних робіт | 7 595 802,36 |  | 7595802,36 | | 7 595 802,36 | | |  | 7595802,36 | 0 |  | | 0 | |
|  | обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт: | | грн | | план видатків | 10 667 609 |  | 10 667 609 | | 10667592,16 | | |  | 10667592,16 | -16,84 |  | | -16,84 | |
|  | загальна площа доріг громади | | тис.м2 | | Інвентаризація об’єктів благоустрою | 1 826,1 |  | 1 826,1 | | 1 826,1 | | |  | 1 826,1 | 0 |  | | 0 | |
|  | загальна протяжність доріг місцевого значення, км. | | км | | Інвентаризація об’єктів благоустрою | 123,3 |  | 123,3 | | 123,3 | | |  | 123,3 | 0 |  | | 0 | |
|  | загальна протяжність доріг з асфальто-бетонним покриттям місцевого значення | | км | | Інвентаризація об’єктів благоустрою | 77,7 |  | 77,7 | | 77,7 | | |  | 77,7 | 0 |  | | 0 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** | |  | |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | площа дороги , на якій планується провести ремонт щебенем | | м2 | | план робіт | 23 869 |  | 23 869 | | 19 447,96 | | |  | 19 447,96 | -4 421,04 |  | | -4421,04 | |
|  | площа доріг, на яких планується провести ямковий ремонт із забиванням тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом | | м2 | | план робіт | 10 500 |  | 10 500 | | 11 880,38 | | |  | 11 880,38 | 1380,38 |  | | 1380,38 | |
|  | площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт з асфальтобетонним покриттям | | м2 | | план робіт | 21 480 |  | 21 480 | | 25 479 | | |  | 25 479 | 3 999 |  | | 3 999 | |
|  | площа щебеневих доріг, на якій планується провести виправлення профілю основи вулиць без додавання матеріалу | | м2 | | план робіт | 30 000 |  | 30 000 | | 27 780 | | |  | 27 780 | -2220 |  | | -2220 | |
|  | площа тротуарів, на яких планується провести ремонт | | м2 | | план робіт | 400 |  | 400 | | 190 | | |  | 190 | -210 |  | | -210 | |
| Розбіжності пов’язані із виконанням тих робіт, в яких була потреба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | | |  |
|  | середня вартість 1 м² ремонту доріг щебеневих | | грн | | розрахунок | 140,88 |  | 140,88 | 128,32 | | | |  | 128,32 | -12,56 |  | | | -12,56 |
|  | середня вартість 1 м2 ямкового ремонту із забиванням тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом | | грн | | розрахунок | 325,0 |  | 325,0 | 295,9 | | | |  | 295,9 | -29,1 |  | | | -29,1 |
|  | середня вартість поточного проведення ремонту 1 м2 дороги асфальтобетоном | | грн. | | розрахунок | 501,0 |  | 501,0 | 459,21 | | | |  | 459,21 | -41,79 |  | | | -41,79 |
|  | середня вартість 1 м² виправлення профілю основи щебеневих доріг без додавання матеріалу | | грн | | розрахунок | 18,42 |  | 18,42 | 17,52 | | | |  | 17,52 | -0,9 |  | | | -0,9 |
|  | середня вартість ремонту 1 м² тротуару | | грн | | розрахунок | 435,0 |  | 435,0 | 343,22 | | | |  | 343,22 | -91,78 |  | | | -91,78 |
| Розбіжності пов’зані із виконанням робіт згідно програми та згідно договірних зобов’язань (виконавець робіт як одержувач коштів не відшкодовував прибуток) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | площа відремонтованих доріг до загальної площі доріг | | % | | розрахунок | 4,3 |  | 4,3 | 4,6 | | | |  | 4,6 | 0,3 |  | | 0,3 | |
| Розбіжності пов’язані із виконанням тих робіт, в яких була потреба, що зумовило проведення робіт на більшій території | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | | |
|  | обсяг видатків на організацію та безпеку дорожнього руху в тому числі: | | грн | | план видатків | 2 906 395,90 |  | 2 906 395,9 | 2893077,57 | | | |  | 2893077,57 | -13318,33 |  | -13318,33 | | |
|  | * нанесення дорожньої розмітки | | грн | | план видатків | 681 005,68 |  | 681 005,68 | 681 004,80 | | | |  | 681 004,80 | -0,88 |  | -0,88 | | |
|  | * встановлення дорожніх знаків | | грн | | план видатків | 317 434 |  | 317 434 | 317 416,80 | | | |  | 317 416,80 | -17,2 |  | -17,2 | | |
|  | * встановлення решіток і люків мережі дощової каналізації | | грн | | план видатків | 300 000 |  | 300 000 | 299 996,23 | | | |  | 299 996,23 | -3,77 |  | -3,77 | | |
|  | * встановлення грат і монтаж огорож | | грн | | план видатків | 458 200,26 |  | 458 200,26 | 457 859,32 | | | |  | 457 859,32 | -340,94 |  | -340,94 | | |
|  | * технічне обслуговування світлофорів | | грн | | план видатків | 573 460,76 |  | 573 460,76 | 560 548,42 | | | |  | 560 548,42 | -12912,34 |  | -12912,34 | | |
|  | * ремонт світлофорів | | грн | | план видатків | 492 295,20 |  | 492 295,20 | 492 295,20 | | | |  | 492 295,20 | 0 |  | 0 | | |
|  | * встановлення засобів обмеження руху автотранспорту | | грн | | план видатків | 50 000 |  | 50 000 | 49 999,20 | | | |  | 49 999,20 | -0,8 |  | -0,8 | | |
|  | * ремонт обладнання пішохідних переходів | | грн | | план видатків | 34 000 |  | 34 000 | 33 957,60 | | | |  | 33 957,60 | -42,4 |  | -42,4 | | |
|  | загальна кількість світлофорних об`єктів в місті | | шт. | | Інвентаризація об’єктів благоустрою | 13 |  | 13 | 13 | | | |  | 13 | 0 |  | 0 | | |
| Профінансовано фактично виконані роботи. Роботи виконані із економією коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість світлофорних об`єктів, на яких планується провести ремонт | | шт. | | план робіт | 2 |  | 2 | 2 | | | |  | 2 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість світлофорних об`єктів, на яких планується здійснювати технічне обслуговування і поточний ремонт | | шт. | | план робіт | 13 |  | 13 | 13 | | | |  | 13 | 0 |  | | 0 | |
|  | площа дорожньої розмітки, яку планується відновити | | м2 | | план робіт | 3 655 |  | 3 655 | 4 049,6 | | | |  | 4 049,6 | 394,6 |  | | 394,6 | |
|  | кількість дорожніх знаків, які планується відновити | | шт. | | план робіт | 40 |  | 40 | 30 | | | |  | 30 | -10 |  | | -10 | |
|  | кількість дорожніх знаків, які планується встановити | | шт. | | план робіт | 88 |  | 88 | 78 | | | |  | 78 | -10 |  | | -10 | |
|  | кількість решіток, які планується встановити | | шт. | | план робіт | 66 |  | 66 | 44 | | | |  | 44 | -22 |  | | -22 | |
|  | площа пішохідних огороджень, які планується встановити | | м2 | | план робіт | 625 |  | 625 | 698 | | | |  | 698 | 73 |  | | 73 | |
|  | кількість шлагбаумів, які планується встановити | | шт. | | план робіт | 1 |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість обладнання пішохідних переходів,на яких планується провести поточний ремонт | | шт. | | план робіт | 1 |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 0 |  | | 0 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи, в яких була потреба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість ремонту одного світлофора | | грн. | | розрахунок | 246 147,6 |  | 246 147,6 | 246 147,6 | | | |  | 246 147,6 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофора в місяць | | грн. | | розрахунок | 3 676 |  | 3 676 | 3 593,26 | | | |  | 3 593,26 | -82,74 |  | | -82,74 | |
|  | середня вартість відновлення 1 м2 дорожньої розмітки | | грн. | | розрахунок | 186,32 |  | 186,32 | 168,16 | | | |  | 168,16 | -18,16 |  | | -18,16 | |
|  | середня вартість одного відновлення 1 дорожнього знаку | | грн. | | розрахунок | 700 |  | 700 | 1 263,27 | | | |  | 1 263,27 | 563,27 |  | | 563,27 | |
|  | середня вартість одного встановлення 1 дорожнього знаку | | грн. | | розрахунок | 3 289 |  | 3 289 | 3 583,57 | | | |  | 3 583,57 | 294,57 |  | | 294,57 | |
|  | середня вартість ремонту (заміни) 1 решітки | |  | |  | 4 545,45 |  | 4 545,45 | 6 818,1 | | | |  | 6 818,1 | 2 272,65 |  | | 2 272,65 | |
|  | середня вартість встановлення 1 м2 пішохідного огородження | | грн. | | розрахунок | 733,12 |  | 733,12 | 655,96 | | | |  | 655,96 | -77,16 |  | | -77,16 | |
|  | середня вартість встановлення 1 шлагбаума | | грн. | | розрахунок | 50 000 |  | 50 000 | 49 999,20 | | | |  | 49 999,20 | -0,8 |  | | -0,8 | |
|  | середня вартість ремонту обладнання пішохідного переходу | | грн. | | розрахунок | 34 000 |  | 34 000 | 33 957,60 | | | |  | 33 957,60 | -42,4 |  | | -42,4 | |
| Розбіжності пов’язані із зростанням вартості решіток ікі встановлено та збільшенням об’єму виконання, що призвів то зменшення вартості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість діючих світлофорів до загальної кількості | | % | | розрахунок | 100 |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 0 |  | | 0 | |
|  | частка світлофорів на яких планується провести ремонт до загальної кількості | | % | | розрахунок | 15 |  | 15 | 15 | | | |  | 15 | 0 |  | | 0 | |
|  | темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком | | % | | розрахунок | 20 |  | 20 | 30 | | | |  | 30 | 10 |  | | 10 | |
|  | темп зростання середньої вартості одного м.пог. огорожі в порівнянні з попереднім роком | | % | | розрахунок | 0,27 |  | 0,27 | -10 | | | |  | -10 | -10,27 |  | | -10,27 | |
| Розбіжності пов’язані із зростанням вартості матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяги бюджетних призначень на забезпечення ловіння бродячих тварин та їх утримання | | грн | | план видатків | 710 000 |  | 710 000 | 709 980,05 | | | |  | 709 980,05 | -19,95 |  | | -19,95 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи із незначною економією | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість безпритульних тварин, які планується утримувати | | од. | | план робіт | 200 |  | 200 | 166 | | | |  | 166 | -34 |  | | -34 | |
|  | кількість безпритульних тварин, яких планується відловити | | од. | | план робіт | 450 |  | 450 | 313 | | | |  | 313 | -137 |  | | -137 | |
|  | кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати | | од. | | план робіт | 340 |  | 340 | 318 | | | |  | 318 | -22 |  | | -22 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи (послуги надавалися як одержувачима коштів та на підрядній основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість утримання однієї безпритульної тварини в притулку | | грн. | | калькуляція | 1 546,90 |  | 1 546,90 | | | | 1863,61 |  | 1863,61 | 316,71 |  | | 316,71 | |
|  | середня вартість відлову 1 тварини | | грн. | | калькуляція | 623,60 |  | 623,60 | | | | 896,55 |  | 896,55 | 272,95 |  | | 272,95 | |
|  | середня вартість проведення стерилізації 1 тварини | | грн. | | калькуляція | 352,94 |  | 352,94 | | | | 377,36 |  | 377,36 | 24,42 |  | | 24,42 | |
| Розбіжності пов’язані із переходом одержувача бюджетних коштів на виконання робіт по договору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток збільшення відлову бродячих тварин в порівняні з минулим роком | | % | | розрахунок | 82,1 |  | 82,1 | | | | 12 |  | 12 | -70,1 |  | | -70,1 | |
|  | відсоток збільшення стерилізації бродячих тварин в порівняні з минулим роком | | % | | розрахунок | 30 |  | 30 | | | | 15 |  | 15 | -15 |  | | -15 | |
| Розбіжності пов’язані із переходом одержувача бюджетних коштів на виконання робіт по договору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяги видатків на утримання кладовища по вул. Довбуша, Карпатська | | грн | | план видатків | 1 500 000 |  | 1 500 000 | | | | 1499998,51 |  | 1499998,51 | -1,49 |  | | -1,49 | |
|  | загальна площа кладовищ | | га | | КП «КМРС» | 34,0 |  | 34,0 | | | | 34,0 |  | 34,0 | 0 |  | | 0 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість кладовищ | | од. | | інвентаризація об’єктів благоустрою | 3 |  | 3 | | | | 3 |  | 3 | 0 |  | | 0 | |
|  | площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати | | га | | план робіт | 20 |  | 20 | | | | 20 |  | 20 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість утримання 1 га кладовища в місяць | | грн. | | розрахунок | 6 250 |  | 6 250 | | | | 6 249,99 |  | 6 249,99 | -0,01 |  | | -0,01 | |
| Розбіжності є несуттєвими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | питома вага площі кладовища, благоустрій яких планується влаштувати до загальної площі | | % | | розрахунок | 59 |  | 59 | | | | 59 |  | 59 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Забезпечити озеленення міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяг видатків на озеленення міста | | грн | | звіти про виконання робіт | 4193555,71 |  | 4 193 555,71 | | | 4193555,71 | |  | 4 193 555,71 | 0 |  | | 0 | |
|  | обсяг видатків на озеленення міста | | грн | | план робіт | 3 686 020 |  | 3 686 020 | | | 3 605989,52 | |  | 3 605 989,52 | -30,48 |  | | -30,48 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість дерев, які планується звалювати та витягувати механізованим способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | | м3 | | технічне завдання | 70 |  | 70 | 70 | | | |  | 70 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість живоплоту, який планується стригти механізованим способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | | м2 | | технічне завдання | 2 500 |  | 2 500 | 2 500 | | | |  | 2 500 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість дерев, висотою до 5 м де планується провести формувальну обрізку, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | | шт | | технічне завдання | 900 |  | 900 | 900 | | | |  | 900 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість дерев, висотою більше 5 м де планується провести формувальну обрізку , включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | | шт | | технічне завдання | 119 |  | 119 | 119 | | | |  | 119 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість аварійних дерев більше 5 м , які планується видалити, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | | м3 | | технічне завдання | 108 |  | 108 | 108 | | | |  | 108 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість пнів діаметром від 60 см до 120 см см, які планується викорчувати , включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | | шт | | технічне завдання | 8 |  | 8 | 8 | | | |  | 8 | 0 |  | | 0 | |
|  | Кількість дерев (кущів) , за якими планується здійснювати догляд | | шт. | | технічне завдання | 100 |  | 100 | 140 | | | |  | 140 | 40 |  | | 40 | |
|  | площа квітників, за якими планується проводити догляд | | м² | | технічне завдання | 5 605 |  | 5 605 | 6 146 | | | |  | 6 146 | 541 |  | | 541 | |
|  | площа газонів, яка буде викошена механізованим способом , включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | | м² | | технічне завдання | 215 000 |  | 215 000 | 229 334 | | | |  | 229 334 | 14 334 |  | | 14 334 | |
|  | площа території, яку планується очистити від листя, гілок, порубаних решток та сміття | | м² | | технічне завдання | 21 000 |  | 21 000 | 22 892 | | | |  | 22 892 | 1 892 |  | | 1 892 | |
|  | площа газонів, яка буде викошена механізованим способом глибиною 1,5-2м , включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | | м2 | | технічне завдання | 3 000 |  | 3 000 | 3 000 | | | |  | 3 000 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість дерев з оголеною кореневою системою, які планується посадити (із вартістю саджанців) | | шт | | технічне завдання | 70 |  | 70 | 80 | | | |  | 80 | 10 |  | | 10 | |
|  | звалювання сухостійних дерев вручну , включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | | м3 | | технічне завдання | 17 |  | 17 | 20 | | | |  | 20 | 3 |  | | 3 | |
|  | обприскування та обпилювання отрутохімікатами | | м2 | | технічне завдання | 5 000 |  | 5 000 | 6 000 | | | |  | 6 000 | 1 000 |  | | 1 000 | |
|  | захоронення рештків трав , дерев та листя | | м3 | | технічне завдання | 840 |  | 840 | 670 | | | |  | 670 | -170 |  | | -170 | |
|  | площа газонів, які планується облаштувати | | м2 | | План робіт | 376 |  | 376 | 377 | | | |  | 377 | 1 |  | | 1 | |
| Розбіжності пов’язані із виконанням тих робіт, в яких була потреба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість звалювання чи витягування 1 м3 аварійних дерев механізованим способом | | грн. | | розрахунок | 1 354,28 |  | 1 354,28 | | | | 1 354,28 |  | 1 354,28 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість стрижки 1 м² живоплоту механізованим способом | | грн. | | розрахунок | 12,18 |  | 12,18 | | | | 12,18 |  | 12,18 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість формувальної обрізки 1 дерева до 5 м | | грн. | | розрахунок | 161,60 |  | 161,60 | | | | 161,60 |  | 161,60 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість формувальної обрізки 1 дерева більше 5 м | | грн. | | розрахунок | 2 362,26 |  | 2 362,26 | | | | 2 362,26 |  | 2 362,26 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість видалення 1-го м3 аварійного дерева | | грн. | | розрахунок | 1 409,78 |  | 1 409,78 | | | | 1 409,78 |  | 1 409,78 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість корчування 1 пня діаметром від 60 см до 120 см см | | грн. | | розрахунок | 2 177,59 |  | 2 177,59 | | | | 2 177,59 |  | 2 177,59 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість догляду за 1 деревом (кущем) | | грн. | | розрахунок | 234,53 |  | 234,53 | | | | 234,53 |  | 234,53 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість догляду за 1м² квітників | | грн. | | розрахунок | 152,74 |  | 152,74 | | | | 117,74 |  | 117,74 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість викошування 1м² газонів механізованим способом | | грн. | | розрахунок | 6,73 |  | 6,73 | | | | 6,73 |  | 6,73 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість очищення 1 м2 ділянки від гілок, листя, та сміття | | грн. | | розрахунок | 7,52 |  | 7,52 | | | | 7,52 |  | 7,52 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість викошування 1м² важкодоступних ділянок механізованим способом глибиною 1,5-2м | | грн. | | розрахунок | 9,06 |  | 9,06 | | | | 9,06 |  | 9,06 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість посадки 1 дерева з оголеною кореневою системою | | грн. | | розрахунок | 3 361,38 |  | 3 361,38 | | | | 3173,6 |  | 3173,6 | -187,78 |  | | -187,78 | |
|  | середня вартість звалювання 1 м3 сухостійних дерев вручну | | грн. | | розрахунок | 888,02 |  | 888,02 | | | | 875 |  | 875 | -13,02 |  | | -13,02 | |
|  | середня вартість обприскування та обпилювання отрутохімікатами | | грн. | | розрахунок | 8,14 |  | 8,14 | | | | 8,14 |  | 8,14 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість захоронення рештків трав , дерев та листя | | грн. | | розрахунок | 98,36 |  | 98,36 | | | | 98,36 |  | 98,36 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість влаштування 1 м2 газону | | грн. | | розрахунок | 212,77 |  | 212,77 | | | | 212,16 |  | 212,16 | -0,61 |  | | -0,61 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток збільшення видатків на проведення озеленення в порівнянні з попереднім роком | | % | | розрахунок | 16,6 |  | 16,6 | | | | 16,6 |  | 16,6 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяг витрат на утримання дорожньої мережі в належному стані | | грн | | план видатків | 2 959 300 |  | 2 959 300 | 2 959 299,35 | | | |  | 2959299,35 | -0,65 |  | | -0,65 | |
| Розбіжності є несуттєвими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період, м2 | | м2 | | інвентаризація об’єктів благоустрою | 1 826 100 |  | 1 826 100 | 1 826 100 | | | |  | 1 826 100 | 0 |  | | 0 | |
|  | площа тротуарів, що планується утримувати в належному стані | | м2 | | інвентаризація об'єктів благоустрою | 176 200 |  | 176 200 | 176 200 | | | |  | 176 200 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість пішохідних переходів, що планується утримувати | | од. | | інвентаризація об’єктів благоустрою | 120 |  | 120 | 120 | | | |  | 120 | 0 |  | | 0 | |
|  | Кількість заготовленої протиожеледної піщано-соляної суміші необхідної для підсипання доріг і тротуарів у співвідношенні:  - 88 х 12  - 80 х 20  - 70 х 30 | | 100 м3 | | дані по підготовці до осінньо-зимового періоду | 4  4  4 |  | 4  4  4 | 9,011  0,95 | | | |  | 9,011  0,95 | 5,011  -3,05 |  | | 5,011  -3,05 | |
| Розбіжності пов’язані із залежністю виконання робіт від погодніх умов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість соляно-піщаної суміші за 1м3: | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | *співвідношення 88:12* | | грн. | | розрахунок | 932,8 |  | 932,8 | | | | 0 |  | 0 | -932,8 |  | | -932,8 | |
|  | *співвідношення 80:20* | | грн. | | розрахунок | 1 134,83 |  | 1 134,83 | | | | 1 129 |  | 1 129 | -5,83 |  | | -5,83 | |
|  | *співвідношення 70:30* | | грн. | | розрахунок | 1 405,79 |  | 1 405,79 | | | | 1 405,79 |  | 1 405,79 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався (1км проходження) трактором на пневматичному ходу з відвалом товщиною до 0,3 м | | грн. | | Тендерна пропозиція | 126,56 |  | 126,56 | | | | 126,56 |  | 126,56 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав(1км проходження) трактором на пневматичному ходу з відвалом | | грн. | | Тендерна пропозиція | 65,46 |  | 65,46 | | | | 65,46 |  | 65,46 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав(1км проходження) автогрейдером середнього класу | | грн. | | Тендерна пропозиція | 121,99 |  | 121,99 | | | | 121,99 |  | 121,99 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав товщиною шару снігу до 0,1 м автомобілем з навісною лопатою (1км проходження) | | грн. | | Тендерна пропозиція | 86,82 |  | 86,82 | | | | 86,82 |  | 86,82 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався товщиною до 0,3 м автогрейдером середнього класу(1км проходження) | | грн. | | Тендерна пропозиція | 206,46 |  | 206,46 | | | | 206,46 |  | 206,46 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість очищення доріги від снігу, який злежався товщиною до 0,5 м бульдозером на гусеничному ходу(1км проходження) | | грн. | | Тендерна пропозиція | 356,09 |  | 356,09 | | | | 356,09 |  | 356,09 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість механізованого розприділення протиожеледного матеріалу по дорожньому покриттю | | грн. | | Тендерна пропозиція | 192,65 |  | 192,65 | | | | 192,65 |  | 192,65 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість навантаження 1 м3 протиожеледного матеріалу пневмоколісним навантажувачем | | грн. | | Тендерна пропозиція | 1 215,67 |  | 1 215,67 | | | | 1 215,67 |  | 1 215,67 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість очищення 1 км тротуару від снігу трактором на пневмоколісному ходу з відвалом | | грн. | | Тендерна пропозиція | 67,28 |  | 67,28 | | | | 67,28 |  | 67,28 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість 1 год. чергування робітника при зимовому утриманні доріг | | грн. | | Тендерна пропозиція | 88,98 |  | 88,98 | | | | 88,98 |  | 88,98 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжність пов’язана із використанням піщано-соляної суміші по нижчій ціні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | збільшення видатків на утримання дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком | | % | | розрахунок діючої ціни до попередньої | 74 |  | 74 | | | | 74 |  | 74 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат :** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість світлових точок | | од. | | інвентаризація об’єктів благоустрою | 4 624 |  | 4 624 | | | | 4 624 |  | 4 624 | 0 |  | | 0 | |
|  | Обсяг видатків: | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення | | грн. | | звіт про виконання робіт | 2004368,03 |  | 2 004 368,03 | | | | 2004368,03 |  | 2 004 368,03 | 0 |  | | 0 | |
|  | на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення | | грн. | | план робіт | 2 415 594 |  | 2 415 594 | | | | 2415448,27 |  | 2415448,27 | -154,73 |  | | -154,73 | |
|  | на електроенергію вуличного освітлення | | грн. | | план видатків | 3 468 701 |  | 3 468 701 | | | | 3305219,7 |  | 3305219,7 | -163 481,3 |  | | -163481,3 | |
|  | на обслуговування приладів обліку електричної енергії | | грн. | | план видатків | 32 715 |  | 32 715 | | | | 32 714,36 |  | 32 714,36 | -0,64 |  | | -0,64 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи. Економія коштів утворилася за рахунок раціонального споживання електроенергії вуличного освітлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | загальна протяжність освітлювальних мереж | | км. | | інвентаризація об’єктів благоустрою | 123 |  | 123 | | | | 123 |  | 123 | 0 |  | | 0 | |
|  | Кількість приладів обліку електроенергії, які планується обслуговувати | | од. | | план робіт | 38 |  | 38 | | | | 38 |  | 38 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість технічного утримання 1км мереж вуличного освітлення | | грн | | розрахунок (звіти про виконані роботи) | 16 295,67 |  | 16 295,67 | | | | 16295,67 |  | 16 295,67 | 0 |  | | 0 | |
|  | середня вартість технічного утримання 1км мереж вуличного освітлення | | грн | | розрахунок (акти виконаних робіт) | 19 638,98 |  | 19 638,98 | | | | 19 637,8 |  | 19 637,8 | -1,18 |  | | -1,17 | |
|  | середня вартість обслуговування 1 приладу обліку електричної енергії | | грн | | розрахунок | 860,92 |  | 860,92 | | | | 860,9 |  | 860,9 | -0,02 |  | | -0,02 | |
| Розбіжності пов’язані із економією коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток лічильників, які обслуговуються | | % | | розрахунок | 100 |  | 100 | | | | 100 |  | 100 | 0 |  | | 0 | |
|  | Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Забезпечити поточний ремонт об'єктів благоустрою** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат :** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів благоустрою | | грн. | | план видатків | 269 000 |  | 269 000 | | | | 268 978 |  | 268 978 | -22 |  | | -22 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість автобусних зупинок, на яких потрібно провести поточний ремонт | | шт. | | план робіт | 1 |  | 1 | | | | 1 |  | 1 | 0 |  | | 0 | |
|  | Протяжність міських вулиць, по яких планується виготовити технічні паспорти | | км | | план робіт | 22,57 |  | 22,57 | | | | 17,215 |  | 17,215 | -5,355 |  | | -5,355 | |
| Розбіжністьт пов’язана із збільшенням вартості послуг по виготовленню технічних паспортів вулиць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість ремонту 1 автобусної зупинки | | грн | | розрахунок | 199 000 |  | 199 000 | | | | 198 978 |  | 197 978 | -22 |  | | -22 | |
|  | середня вартість виготовлення технічного паспорту на 1 км вулиці | | грн. | | розрахунок | 3 102 |  | 3 102 | | | | 4 066 |  | 4 066 | 964 |  | | 964 | |
| Розбіжністьт пов’язана із збільшенням вартості послуг по виготовленню технічних паспортів вулиць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | протяжність вулиць, по яких виготовлено технічні паспорти до загальної протяжності вулиць | | % | | розрахунок | 18,3 |  | 18,3 | | | | 14 |  | 14 | -4,3 |  | | -4,3 | |
| Розбіжності пов’язані із зростанням вартості виговлення паспортів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Забезпечити обслуговування міського фонтану** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяг видатків на обслуговування міського фонтану | | грн | | план видатків | 175 000 |  | 175 000 | | | | 174914,24 |  | 174 914,24 | -85,76 |  | | -85,76 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Кількість фонтанів, обслуговування яких проводитиметься | | грн | | план робіт | 1 |  | 1 | | | | 1 |  | 1 | 0 |  | | 0 | |
|  | Кількість місяців, протягом яких проводитиметься обслуговування міського фонтану | | міс. | | План робіт | 8 |  | 8 | | | | 8 |  | 8 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість обслуговування 1 фонтану в місяць | | грн. | | розрахунок | 21 875 |  | 21 875 | | | | 21 864 |  | 21 864 | -11 |  | | -11 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи із економією коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток обслуговування міського фонтану | | % | | розрахунок | 100 |  | 100 | | | | 100 |  | 100 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Провести благоустрій в сквері біля пам`ятника І.Франка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяг видатків | | грн | | план видатків | 102 127 |  | 102 127 | | | | 102127,2 |  | 102 127,2 | 0,2 |  | | 0,2 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Кількість скверів, де планується проводити благоустрій | | од. | | план робіт | 1 |  | 1 | | | | 1 |  | 1 | 1 |  | | 1 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість проведення благоустрій в сквері біля пам`ятника І.Франка | | грн. | | розрахунок | 102 127 |  | 102 127 | | | | 102127,2 |  | 102 127,2 | 0,2 |  | | 0,2 | |
| Розбіжності є незначними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання | | % | | розрахунок | 100 |  | 100 | | | | 100 |  | 100 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяг видатків | | грн | | план видатків | 49 749 |  | 49 749 | | | | 49 748,68 |  | 49 748,68 | -0,32 |  | | -0,32 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується ремонтувати | | од. | | план робіт | 1 |  | 1 | | | | 1 |  | 1 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість проведення ремонту 1 майданчика | | грн. | | розрахунок | 49 749 |  | 49 749 | | | | 49 748,68 |  | 49 748,68 | -0,32 |  | | -0,32 | |
| Розбіжності є незначними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання | | % | | розрахунок | 100 |  | 100 | | | | 100 |  | 100 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат :** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяг видатків на встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації | | грн | | план видатків | 306 648,2 |  | 306 648,2 | | | | 293 885,87 |  | 293 885,87 | -12 762,33 |  | | -12762,33 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість ялинок, які планується встановити, демонтувати | | од. | | план робіт | 1 |  | 1 | | | | 1 |  | 1 | 0 |  | | 0 | |
|  | кількість святкових ілюмінацій, які планується встановити | | од. | | план робіт | 15 |  | 15 | | | | 14 |  | 14 | 1 |  | | 1 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи по встановленню 14 композицій (ілюмінацій) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість встановлення, демонтажу Новорічної ялинки | | грн. | | Розрахунок | 199 000 |  | 199 000 | | | | 198 885,87 |  | 198 885,87 | -114,13 |  | | -114,13 | |
|  | середня вартість встановлення святкової ілюмінації | | грн. | | Розрахунок | 7 176,55 |  | 7 176,55 | | | | 6 785,71 |  | 6 785,71 | -390,84 |  | | -390,84 | |
| Розбіжність пов’язана із наданням послуг за нижчою ціною | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість святкових заходів біля ялинки в Новий рік | | од. | | план святкування новорічних свят | 15 |  | 15 | | | | 15 |  | 15 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об`єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | обсяг видатків на оплату за видачу сертифікатів готовності об`єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж | | грн | | план видатків | 26 509,8 |  | 26 509,8 | | | | 26 509,8 |  | 26 509,8 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість каналізаційних мереж, які плануються ввести в експлуатацію (видача сертифікатів готовності) | | шт. | | план робіт | 3 |  | 3 | | | | 3 |  | 3 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 сертифіката готовності об`єкта до експлуатації | | грн. | | розрахунок | 8 836,6 |  | 8 836,6 | | | | 8 836,6 |  | 8 836,6 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток введених каналізаційних мереж в експлуатацію, по яких виготовлені сертифікати готовності | | % | | розрахунок | 100 |  | 100 | | | | 100 |  | 100 | 0 |  | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Провести капітальний ремонт вулиць** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.1.1. Провести капітальний ремонт вул.Шевченка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шевченка | | грн. | | Кошторис видатків |  | 134 402 | 134 402 | | | |  | 134 402 | 134 402 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шевченка | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Шевченка | | грн | | кошторис |  | 134 402 | 134 402 | | | |  | 134 402 | 134 402 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шевченка | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.1.2. Провести капітальний ремонт вул.Навроцького** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків | | грн. | | Кошторис видатків |  | 10 009,26 | 10 009,26 | | | |  | 10 009,26 | 10 009,26 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Навроцького | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Навроцького | | грн | | розрахунок |  | 10 009,26 | 10 009,26 | | | |  | 10 009,26 | 10 009,26 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Навроцького | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.1.3. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул. Довженка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка | | грн | | Кошторис видатків |  | 206 316 | 206 316 | | | |  | 206 316 | 206 316 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка, де планується провести капітальний ремонт | | м2 | | План робіт |  | 262 | 262 | | | |  | 262 | 262 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття | | грн | | Прогнозована ціна |  | 787,46 | 787,46 | | | |  | 787,46 | 787,46 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка | | % | | розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.1.4. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка | | грн | | Кошторис видатків |  | 207 976 | 207 976 | | | |  | 207 976 | 207 976 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка, де планується провести капітальний ремонт | | м2 | | План робіт |  | 232 | 232 | | | |  | 232 | 232 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття | | грн | | Прогнозована ціна |  | 896,45 | 896,45 | | | |  | 896,45 | 896,45 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул.Довженка | | % | | розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.1.5. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 в м.Коломиї** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 | | грн. | | Кошторис видатків |  | 1 371 084,34 | 1 371 084,34 | | | |  | 1 371 084,34 | 1 371 084,34 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
|  | площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14, де планується провести капітальний ремонт | | м2 | | План робіт |  | 950 | 950 | | | |  | 950 | 950 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 | | грн | | розрахунок |  | 11 430,32 | 11 430,32 | | | |  | 11 430,32 | 11 430,32 |  | 0 | | 0 | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 м2 дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 | | грн | | розрахунок |  | 1 431,21 | 1 431,21 | | | |  | 1 431,21 | 1 431,21 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.1.6. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці | | грн. | | Кошторис видатків |  | 6 918 | 6 918 | | | |  | 6 918 | 6 918 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 в с. Воскресинці | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці | | грн | | розрахунок |  | 6 918 | 6 918 | | | |  | 6 918 | 6 918 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.2.Провести капітальний ремонт тротуарів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.2.1. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломиї** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова | | грн. | | Кошторис видатків |  | 1 242 385,54 | 1 242 385,54 | | | |  | 1242385,54 | 1242385,54 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | площа тротуару скверу по вул.Чехова, де проводиться капітальний ремонт асфальтобетонним покриттям | | м2 | | План робіт |  | 2 148,4 | 2 148,4 | | | |  | 2 498,4 | 2 498,4 |  | 350 | | 350 | |
|  | площа основи, яку планується влаштувати із щебеню | | м2 | | План робіт |  | 350 | 350 | | | |  | 6 720 | 6720 |  | 6 370 | | 6370 | |
| Розбіжності пов’язані із потребою у проведенні додаткових робіт по влаштуванні основ із щебеню | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару скверу по вул.Чехова асфальтобетонним покриттям | | грн | | розрахунок |  | 487,07 | 487,07 | | | |  | 418,8 | 418,8 |  | -68,27 | | -68,27 | |
|  | середня вартість влаштування 1 м2 основи із щебеню | | грн | | розрахунок |  | 559,9 | 559,9 | | | |  | 29,16 | 29,16 |  | -533,74 | | -533,74 | |
| Профінансовано фактично виконані роботи по влаштуванню основи із щебеню без влаштування нижнього шару із асфальтобетону | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломиї згідно проектно-кошторисної документації | | % | | Розрахунок |  | 32,2 | 32,2 | | | |  | 37,2 | 37,2 |  | 5 | | 5 | |
| Розбіжності пов’язані із виконанням робіт на більшій площі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.2.2. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській | | грн. | | Кошторис видатків |  | 196 718,66 | 196 718,66 | | | |  | 196 718,66 | 196 718,66 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | протяжність тротуару, де планується встановити бортові камені | | м | | План робіт |  | 320 | 320 | | | |  | 320 | 320 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість заміни 1 м бортового каменю по тротуару вул.Косачівській | | грн | | Прогнозована ціна |  | 614,75 | 614,75 | | | |  | 614,75 | 614,75 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Косачівській | | % | | Розрахунок |  | 21,1 | 21,1 | | | |  | 21,1 | 21,1 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.2.3 Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Чехова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Чехова | | грн. | | Кошторис |  | 187 798,80 | 187 798,80 | | | |  | 187 798,80 | 187 798,8 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | площа тротуару по вул.Чехова, де проводиться капітальний ремонт | | м2 | | План робіт |  | 228 | 228 | | | |  | 228 | 228 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по вул.Чехова | | грн | | Прогнозована ціна |  | 823,68 | 823,68 | | | |  | 823,68 | 823,68 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Чехова | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.2.4. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців | | грн | | Кошторис |  | 330 081 | 330 081 | | | |  | 330 081 | 330 081 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
|  | площа тротуару де планується встановити дрібнозернисті фігурні елементи мощення | | м2 | | План робіт |  | 223,5 | 223,5 | | | |  | 223,5 | 223,5 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість проведення експертизи 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців | | грн | | кошторис |  | 3 240 | 3 240 | | | |  | 3 240 | 3 240 |  | 0 | | 0 | |
|  | середня вартість влаштування 1 м2 тротуару з дрібнозернистих фігур-них елементів мощення (в тому числі демонтаж існуючої поверхні) | | грн | | розрахунок |  | 1 462,38 | 1 462,38 | | | |  | 1 462,38 | 1 462,38 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.2.5. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського | | грн | | Кошторис |  | 1 199 924 | 1 199 294 | | | |  | 1 199 924 | 1 199 294 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | площа тротуару по вулиці Січових Стрільц ів від будинку №2 до вулиці Чайковського, де проводиться капітальний ремонт | | м2 | | Проектно-кошторисна документація |  | 1 130,76 | 1 130,76 | | | |  | 1 086,6 | 1 086,6 |  | -44,16 | | -44,16 | |
| Розбіжності пов’язані із збільшення вартості тротуарної плитки, що зменшило площу виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського | | грн | | розрахунок |  | 1 061,17 | 1 061,17 | | | |  | 1 104,29 | 1 104,29 |  | 43,12 | | 43,12 | |
| Розбіжності пов’язані із збільшення вартості тротуарної плитки, що зменшило площу виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.2.6. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46 | | грн | | Кошторис |  | 154 724,55 | 154 724,55 | | | |  | 154 724,55 | 154 724,55 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | площа тротуару по вулиці Січових Стрільців, 46, де проводиться капітальний ремонт | | м2 | | План робіт |  | 106 | 106 | | | |  | 106 | 106 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару | | грн | | розрахунок |  | 1 459,66 | 1 459,66 | | | |  | 1 459,66 | 1 459,66 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46 | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.3. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.3.1. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського | | грн. | | Кошторис |  | 7 774,80 | 7 774,80 | | | |  | 7 774,80 | 7 774,80 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського | | грн | | розрахунок |  | 7 774,80 | 7 774,80 | | | |  | 7 774,80 | 7 774,80 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.4. Провести капітальний ремонт інших об`єктів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.4.1. Провести капітальний ремонт скверу біля пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу біля пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | |  | |  |  | 199 722 | 199 722 | | | |  | 199 722 | 199 722 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту скверу біля пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
|  | площа доріжок у сквері біля пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт | | м2 | | План робіт |  | 103 | 103 | | | |  | 103 | 103 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт скверу біля пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | | грн | | розрахунок |  | 2 700 | 2 700 | | | |  | 2 700 | 2 700 |  | 0 | | 0 | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриття в сквері біля пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | | грн | | розрахунок |  | 1 915,53 | 1 915,53 | | | |  | 1 915,53 | 1 915,53 |  | 0 | | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  | Розбіжності відсутні | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу біля пам`ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.5. Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.5.1. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | | грн | | Кошторис видатків |  | 292 907,1 | 292 907,1 | | | |  | 292 907,1 | 292 907,1 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
|  | Протяжність каналізаційної мережі по вул. по вул. Йосипа Сліпого, де планується провести капітальний ремонт | | м | | План робіт |  | 220 | 220 | | | |  | 220 | 220 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності пов’язані із виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок вартості виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | | грн | | розрахунок |  | 5 000 | 5 000 | | | |  | 0 | 0 |  | 0 | | 0 | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | | грн | | розрахунок |  | 1 308,67 | 1 308,67 | | | |  | 1 331,4 | 1 331,4 |  | 22,73 | | 22,73 | |
| Розбіжності пов’язані із виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок вартості виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.6. Провести капітальний ремонт майданчиків** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Карпатській | | грн | | Кошторис |  | 26 600 | 26 600 | | | |  | 26 600 | 26 600 |  | 0 | | 0 | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №5 по вул.Стефаника | | грн | | Кошторис |  | 29 560 | 29 560 | | | |  | 29 560 | 29 560 |  | 0 | | 0 | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №213 по вул.Франка | | грн | | Кошторис |  | 26 600 | 26 600 | | | |  | 26 600 | 26 600 |  | 0 | | 0 | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №4 по вул.Костомарова | | грн | | Кошторис |  | 26 600 | 26 600 | | | |  | 26 600 | 26 600 |  | 0 | | 0 | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №32 по вул.Лисенка | | грн | | Кошторис |  | 44 340 | 44 340 | | | |  | 44 340 | 44 340 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дитячих майданчиків | | шт. | | План робіт |  | 5 | 5 | | | |  | 0 | 0 |  | -5 | | -5 | |
|  | кількість дитячих майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт | | шт. | | План робіт |  | 5 | 5 | | | |  | 5 | 5 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності пов’язані із виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок вартості виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дитячих майданчиків | | грн | | розрахунок |  | 5 000 | 5 000 | | | |  | 0 | 0 |  | -5000 | | -5000 | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика | | грн | | розрахунок |  | 27 740 | 27 740 | | | |  | 30 740 | 30 740 |  | 3000 | | 3000 | |
| Розбіжності пов’язані із виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок вартості виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дитячих майданчиків | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.7. Провести капітальний ремонт зупинок міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусних зупинок по вул.Франка | | грн. | | Кошторис видатків |  | 97 912,04 | 97 912,04 | | | |  | 97 912,04 | 97 912,04 |  | 0 | | 0 | |
|  | Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки на перехресті вулиць Пирогова-Січинського | | грн. | | Кошторис видатків |  | 49 667,08 | 49 667,08 | | | |  | 49 667,08 | 49 667,08 |  | 0 | | 0 | |
|  | Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Рильського | | грн. | | Кошторис видатків |  | 49 666,08 | 49 666,08 | | | |  | 49 666,08 | 49 666,08 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість автобусних зупинок по вул. Франка, на яких планується проведення капітального ремонту | | шт. | | План робіт |  | 2 | 2 | | | |  | 2 | 2 |  | 0 | | 0 | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусних зупинок по вул. Франка | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
|  | кількість автобусних зупинок міста, на яких планується проведення капітального ремонту | | шт. | | План робіт |  | 2 | 2 | | | |  | 2 | 2 |  | 0 | | 0 | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусних зупинок міста | | шт. | | План робіт |  | 2 | 2 | | | |  | 2 | 2 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Франка | | грн | | розрахунок |  | 46 456,02 | 46 456,02 | | | |  | 48 245,5 | 48 245,5 |  | 1789,48 | | 1789,48 | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусних зупинок по вул. Франка | | грн | | розрахунок |  | 5 000 | 5 000 | | | |  | 1 421,05 | 1 421,05 |  | -3578,98 | | -3578,98 | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки міста | | грн | | розрахунок |  | 44 666,58 | 44 666,58 | | | |  | 48 245,5 | 48245,5 |  | 3578,92 | | 3578,92 | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусних зупинок міста | | грн | | розрахунок |  | 5 000 | 5 000 | | | |  | 1 421,05 | 1 421,05 |  | -3578,98 | | -3578,98 | |
| Розбіжності пов’язані із виготовлення проектно-кошторисної документації за нижчою ціною | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонті автобусних зупинок | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.8. Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.8.1.Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Кий-данецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) | | грн. | | Кошторис видатків |  | 210 000 | 210 000 | | | |  | 210 000 | 210 000 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення ( вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
|  | протяжність мережі вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби), де планується провести капітальний ремонт із встановленням світильників | | м | | План робіт |  | 1 530 | 1 530 | | | |  | 1 530 | 1 530 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) | | грн | | розрахунок |  | 3 000 | 3 000 | | | |  | 2 842 | 2 842 |  | 0 | | 0 | |
|  | середня вартість капітального ремонту 1 м мереж вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) з встановленням світильників | | грн | | розрахунок |  | 135,29 | 135,29 | | | |  | 135,39 | 135,39 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.8.2. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення біля будинку №248 по вул. Мазепи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вуличного освітлення біля будинку № 248 по вул.Мазепи | | грн. | | Кошторис видатків |  | 120 000 | 120 000 | | | |  | 120 000 | 120 000 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість ліхтарів вуличного освітлення, які планується встановити по вул.Мазепи, 248 | | шт. | | План робіт |  | 8 | 8 | | | |  | 8 | 8 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість встановлення 1 ліхтаря вуличного освітлення по вул.Мазепи (із прокладанням кабелів) | | грн | | розрахунок |  | 15 000 | 15 000 | | | |  | 15 000 | 15 000 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення біля будинку № 248 по вул.Мазепи | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.8.3. Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с.Іванівці | | грн. | | Кошторис видатків |  | 8 588,21 | 8 588,21 | | | |  | 8 588,21 | 8 588,21 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту мереж вуличного освітлення в с. Іванівці | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Іванівці | | грн | | розрахунок |  | 8 588,21 | 8 588,21 | | | |  | 8 588,21 | 8 588,21 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення с. Іванівці | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.8.4. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с.Воскресинці** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Воскресинці | | грн. | | Кошторис видатків |  | 8 588,21 | 8 588,21 | | | |  | 8 588,21 | 8 588,21 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Воскресінці | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Воскресинці | | грн | | розрахунок |  | 8 588,21 | 8 588,21 | | | |  | 8 588,21 | 8 588,21 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення с. Воскресинці | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.8.5. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с.Товмачик Коломийського району** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Товмачик | | грн. | | Рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019 |  | 150 000 | 150 000 | | | |  | 148 931,00 | 148 931 |  | -1 069 | | -1 069 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Товмачик | | шт. | | План робіт |  | 1 | 1 | | | |  | 1 | 1 |  | 0 | | 0 | |
|  | кількість світильників вуличного освітлення які планується встановити в с. Товмачик, | | шт. | | План робіт |  | 40 | 40 | | | |  | 38 | 38 |  | -2 | | -2 | |
| Розбіжності пов’язані із фактичним виконанням робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Товмачик | | грн | | розрахунок |  | 3 000 | 3 000 | | | |  | 2 132 | 2 132 |  | -868 | | -868 | |
|  | середня вартість встановлення 1 світильника вуличного освітлення в с. Товмачик (із прокладанням кабелів) | | грн | | розрахунок |  | 3 675 | 3 675 | | | |  | 3 862,13 | 3 862,13 |  | 187,13 | | 187,13 | |
| Розбіжності пов’язані із фактичним виконанням робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
|  | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення с. Товмачик | | % | | Розрахунок |  | 100 | 100 | | | |  | 100 | 100 |  | 0 | | 0 | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  Завдяки передбаченим коштам для виконання заходів програма «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки»» забезпечено санітарну очистки території (тротуарів, площ, скверів), створено безпечні умов для учасників дорожнього руху, забезпечено утримання безпритульних тварин, утримання кладовищ та меморіальних комплексів, утримання об`єктів зеленого господарства, утримання у належному стані об`єктів благоустрою, забезпечено проведення святкових заходів, сплата інших платежів, передбачених законодавством, забезпечено проведення робіт з капітального ремонту.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |

**Начальник управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ Володимир Наливайко\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу та**

**планування управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Ольга Гавдуник\_\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}