ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| 1. | ______0100000_______ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ______ Коломийська міська рада _______ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04054334_ (код за ЄДРПОУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | _____0110000_____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Коломийська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | _04054334_ (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | ______0117325_______ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | _ 7325____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ______0443_____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09530000000 (код за ЄДРПОУ) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |

| № з/п | Ціль державної політики |
| --- | --- |
| 1. | Покращення інфраструктури міста, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста |
| 5. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста |
| 6. Завдання бюджетної програми |

| № з/п | Завдання |
| --- | --- |
| 1 | Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів: | - | 6 700 382,00 | 6 700 382,00 | - | 7 347,90 | 7 347,90 | - | 6 693 034,10 | 6 693 034,10 |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | - | 5 069 034,00 | 5 069 034,00 | - | 7 347,90 | 7 347,90 | - | 5 061 686,10 | 5 061 686,10 |
| 2 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | - | 1 131 348,00 | 1 131 348,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 131 348,00 | 1 131 348,00 |
| 3 | Будівництво футбольного поля на перетині вулиць Достоєвського-Софіївська в м.Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Нове будівництво адміністративного приміщення та гардеробних для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 285-301 | - | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | Нове будівництво трибуни та огорожі для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 | - | 490 000,00 | 490 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | - | 490 000,00 | 490 000,00 |
|  | Усього | - | 6 700 382,00 | 6 700 382,00 | - | 7 347,90 | 7 347,90 | - | 6 693 034,10 | 6 693 034,10 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів: | - | рішення міської ради від 05.12.2019 року №4222-55/2019 «Про міський бюджет на 2020 рік»рішення міської ради від 20 лютого 2020 року №4426-59/2020 «Про уточнення міського бюджету на 2020 рік», рішення міської ради від 13.04.2020 року №4557-61/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 28.05.2020 року №4569-62/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету», рішення міської ради від 25.06.2020 року №4727-63/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету», рішення міської ради від 23.07.2020 року №4835-65/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету», рішення міської ради від 26.08.2020 року №4892-66/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету». | - | 6 700 382,00 | 6 700 382,00 | - | 7 347,90 | 7 347,90 | - | 6 693 034,10 | 6 693 034,10 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия |  |  | - | 5 069 034,00 | 5 069 034,00 | - | 7 347,90 | 7 347,90 | - | 5 061 686,10 | 5 061 686,10 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн | акт виконаних робіт | - | 5 069 034,00 | 5 069 034,00 | - | 7 347,90 | 7 347,90 | - | 5 061 686,10 | 5 061 686,10 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 0,14 | 0,14 | - | 99,85 | 99,85 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 2 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 131 348,00 | 1 131 348,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 131 348,00 | 1 131 348,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів будівництва | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 1 131 348,00 | 1 131 348,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 131 348,00 | 1 131 348,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 100 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 3 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Будівництво футбольного поля на перетині вулиць Достоєвського-Софіївська в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів будівництва | од. | акт виконаних робіт | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 4 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нове будівництво адміністративного приміщення та гардеробних для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 285-301 | грн. | Акт виконаних робіт | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів будівництва | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 100 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання |
| 5 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нове будівництво трибуни та огорожі для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 | грн. | Акт виконаних робіт | - | 490 000, 00 | 490 000, 00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 490 000, 00 | 490 000, 00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів будівництва | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 490 000, 00 | 490 000, 00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 490 000, 00 | 490 000, 00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 100 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання |
| Аналіз стану виконання результативних показників В результаті проведених робіт за рахунок бюджету розвитку профінансовано Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия на загальну суму 7 347,90 грн |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Проведення реконструкції спортивних майданчиків та футбольних полів створить належні умови для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризації здорового способу життя, розвитку різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста. В результаті проведених робіт за рахунок бюджету розвитку профінансовано Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия на загальну суму 7 347,90 грн ,що призавершенні проекту сприятиме створенню належних умов для покращення матеріально-технічної бази спортивних комплексів.

Секретар міської ради                                                                     __________                            __ Андрій КУНИЧАК__

(підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного аналізу

та стратегічного планування міської ради                                        __________                                          _Наталія ГЕНИК_
                                                                                                                                                   (підпис)                                                           (ініціали та прізвище)

Поліщук