|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | \_\_\_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | **\_\_04054334\_** (код за ЄДРПОУ) | | 2. | \_\_\_\_\_**0110000**\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **Коломийська міська рада**  (найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) | | | **\_\_04054334\_** (код за ЄДРПОУ) | | 3. | \_\_\_\_\_\_**0116011**\_\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **\_6011** (код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_**0610**\_\_\_\_\_  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **09530000000** (код бюджету) |   6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Сприяння діяльності підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків |
| 2 | Створення сталого механізму проведення капітальних ремонтів житлових будинків ОСББ |
| 3 | Покращення комфорту проживання мешканців багатоквартирних житлових будинків |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми: Сприяння діяльності підтримки об’єднань багатоквартирних будинків в місті Коломиї. Створення сталого механізму проведення капітальних ремонтів житлових будинків ОСББ міста Коломия та, як наслідок, збільшення кількості та якості ремонтів будинків, покращення комфорту проживання мешканців багатоквартирних житлових будинків через проведення капітальних ремонтів будинків ОСББ на умовах співфінансування.  6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки |
|  |  |

|  |
| --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** | **0** | **3 844 599,00** | **3 844 599,00** | **-** | **1503571,77** | **1503571,77** | **-** | **2341027,23** | **2341027,23** |
| 1 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Леонтовича 22 м.Коломия | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 69 212,00 | 69 212,00 | - | 69211,80 | 69211,80 | - | 0,20- | 0,20- |
| 3 | Капітальний ремонт житлового багатоквартирного будинку по вул. С.Стрільців 34 м.Коломия Івано-Франківської обл. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 79 443,00 | 79 443,00 | - | 79442,22 | 79442,22 | - | 0,78 | 0,78 |
| 5 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | - | 54 950,00 | 54 950,00 | - | 0 | 0 | - | 54 950,00 | 54 950,00 |
| 7 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 68 288,00 | 68 288,00 | - | 0 | 0 | - | 68 288,00 | 68 288,00 |
| 9 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270, секція "В", в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 161 007,00 | 161 007,00 | - | 161 007,00 | 161 007,00 | - | 0 | 0 |
| 11 | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Богуна, 32 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 207 806,00 | 207 806,00 | - | 0 | 0 | - | 207 806,00 | 207 806,00 |
| 13 | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Крип’якевича, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 74 004,00 | 74 004,00 | - | 74 003,20 | 74 003,20 | - | 0,80 | 0,80 |
| 15 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул.Чайковського, 40 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | - | 67 007,00 | 67 007,00 | - | 0 | 0 | - | 67 007,00 | 67 007,00 |
| 17 | Капітальний ремонт житлового будинку №8 по вул. В.Стефаника в м.Коломиї | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | Капітальний ремонт даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї | - | 107 217,00 | 107 217,00 | - | 0 | 0 | - | 107 217,00 | 107 217,00 |
| 19 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Шухевича 3 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | Капітальний ремонт дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | - | 139 335,00 | 139 335,00 | - | 0 | 0 | - | 139 335,00 | 139 335,00 |
| 21 | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Богуна, 36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 22 | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 209 474,00 | 209 474,00 |  | 0 | 0 |  | 209 474,00 | 209 474,00 |
| 23 | Капітальний ремонт каналізації по вул. Богуна, 36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 24 | Капітальний ремонт зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 132 289,00 | 132 289,00 |  | 0 | 0 |  | 132 289,00 | 132 289,00 |
| 25 | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия |  | 127 508,00 | 127 508,00 |  | 127 508,00 | 127 508,00 |  | 0 | 0 |
| 26 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 27 | Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 156 415,00 | 156 415,00 |  | 156 414,30 | 156 414,30 |  | 0,70 | 0,70 |
| 28 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 398 509,00 | 398 509,00 |  | 0 | 0 |  | 398 509,00 | 398 509,00 |
| 29 | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 30 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 274 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 31 | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 577 882,00 | 577 882,00 |  | 306 113,00 | 306 113,00 |  | 271 769,00 | 271 769,00 |
| 32 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 205 406,00 | 205 406,00 |  | 186 795,00 | 186 795,00 |  | 18 611,00 | 18 611,00 |
| 33 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 34 | Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 93 297,00 | 93 297,00 |  | 93 296,85 | 93 296,85 |  | 0,15 | 0,15 |
| 35 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 112 648,00 | 112 648,00 |  | 112 647,10 | 112 647,10 |  | 0,90 | 0,90 |
| 36 | Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 182 035,00 | 182 035,00 |  | 0 | 0 |  | 182 035,00 | 182 035,00 |
| 37 | Капітальний ремонт житлового багатоквартирного будинку по вул. Петлюри 38 м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 38 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл |  | 76 034,00 | 76 034,00 |  | 76 033,30 | 76 033,30 |  | 0,70 | 0,70 |
| 39 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Богуна, 30 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 40 | Капітальний ремонт сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї |  | 61 100,00 | 61 100,00 |  | 61 100,00 | 61 100,00 |  | 0 | 0 |
| 41 | Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї |  | 290 815,00 | 290 815,00 |  | 0 | 0 |  | 290 815,00 | 290 815,00 |
| 42 | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї |  | 34 925,00 | 34 925,00 |  | 0 | 0 |  | 34 925,00 | 34 925,00 |
| 43 | Капітальний ремонт ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї |  | 34 875,00 | 34 875,00 |  | 0 | 0 |  | 34 875,00 | 34 875,00 |
| 44 | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї |  | 34 894,00 | 34 894,00 |  | 0 | 0 |  | 34 894,00 | 34 894,00 |
| 45 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия |  | 88 224,00 | 88 224,00 |  | 0 | 0 |  | 88 224,00 | 88 224,00 |
|  | Усього | - | **3 844 599,00** | **3 844 599,00** | **-** | **1 503 571,77** | **1 503 571,77** | **-** | **2 341 027,23** | **2 341 027,23** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** | - | **3 844 599,00** | **3 844 599,00** | **-** | **1 503 571,77** | **1 503 571,77** | **-** | **2 341 027,23** | **2 341 027,23** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** |  | **рішення міської ради від 20.02.2020 року №4426-59/2020 «Про уточнення міського бюджету на 2020 рік».рішення міської ради від 05.12.2019 року №4222-55/2019 «Про міський бюджет на 2020 рік», рішення міської ради від 13.04.2020 року №4557-61/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету», рішення міської ради від 28.05.2020 року №4569-62/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету»,** **рішення міської ради від 26.08.2020 року №4892-66/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету»** | **0** | **3 844 599,00** | **3 844 599,00** | **0** | **1 503 571,77** | **1 503 571,77** | **0** | **2 341 027,23** | **2 341 027,23** |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Леонтовича 22 м.Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 69 212,00 | 69 212,00 | 0 | 69211,80 | 69211,80 | 0 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Капітальний ремонт житлового багатоквартирного будинку по вул. С.Стрільців 34 м.Коломия Івано-Франківської обл. | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 79 443,00 | 79 443,00 | 0 | 79442,22 | 79442,22 | 0 | 0,78 | 0,78 |
| 5 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 54 950,00 | 54 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 950,00 | 54 950,00 |
| 7 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 68 288,00 | 68 288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 288,00 | 68 288,00 |
| 9 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270, секція "В", в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 161 007,00 | 161 007,00 | 0 | 161 007,00 | 161 007,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Богуна, 32 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 207 806,00 | 207 806,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 806,00 | 207 806,00 |
| 13 | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Крип’якевича, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 74 004,00 | 74 004,00 | 0 | 74 003,20 | 74 003,20 | 0 | 0,80 | 0,80 |
| 15 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул.Чайковського, 40 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 67 007,00 | 67 007,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 007,00 | 67 007,00 |
| 17 | Капітальний ремонт житлового будинку №8 по вул. В.Стефаника в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Капітальний ремонт даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 107 217,00 | 107 217,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 217,00 | 107 217,00 |
| 19 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Шухевича 3 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Капітальний ремонт дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 139 335,00 | 139 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 335,00 | 139 335,00 |
| 21 | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Богуна, 36 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 209 474,00 | 209 474,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 474,00 | 209 474,00 |
| 23 | Капітальний ремонт каналізації по вул. Богуна, 36 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Капітальний ремонт зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 132 289,00 | 132 289,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 289,00 | 132 289,00 |
| 25 | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 127 508,00 | 127 508,00 | 0 | 127 508,00 | 127 508,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 156 415,00 | 156 415,00 | 0 | 156 414,30 | 156 414,30 | 0 | 0,70 | 0,70 |
| 28 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 398 509,00 | 398 509,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 509,00 | 398 509,00 |
| 29 | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 274 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 577 882,00 | 577 882,00 | 0 | 306 113,00 | 306 113,00 | 0 | 271 769,00 | 271 769,00 |
| 32 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 205 406,00 | 205 406,00 | 0 | 186 795,00 | 186 795,00 | 0 | 18 611,00 | 18 611,00 |
| 33 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 93 297,00 | 93 297,00 | 0 | 93 296,85 | 93 296,85 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| 35 | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 112 648,00 | 112 648,00 | 0 | 112 647,10 | 112 647,10 | 0 | 0,90 | 0,90 |
| 36 | Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 182 035,00 | 182 035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 035,00 | 182 035,00 |
| 37 | Капітальний ремонт житлового багатоквартирного будинку по вул. Петлюри 38 м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 76 034,00 | 76 034,00 | 0 | 76 033,30 | 76 033,30 | 0 | 0,70 | 0,70 |
| 39 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Богуна, 30 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Капітальний ремонт сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 61 100,00 | 61 100,00 | 0 | 61 100,00 | 61 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 290 815,00 | 290 815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 815,00 | 290 815,00 |
| 42 | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 34 925,00 | 34 925,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 925,00 | 34 925,00 |
| 43 | Капітальний ремонт ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 34 875,00 | 34 875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 875,00 | 34 875,00 |
| 44 | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 34 894,00 | 34 894,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 894,00 | 34 894,00 |
| 45 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 88 224,00 | 88 224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 224,00 | 88 224,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1- |
| 7 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Кількість об’єктів капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту житлового будинку по вул.Леонтовича 22 м.Коломия | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | грн. | Розрахунок | 0 | 69 212,00 | 69 212,00 | 0 | 69211,80 | 69211,80 | 0 | 0,20- | 0,20- |
| 3 | Середня вартість капітального ремонту житлового багатоквартирного будинку по вул. С.Стрільців 34 м.Коломия Івано-Франківської обл. | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 79 443,00 | 79 443,00 | 0 | 79442,22 | 79442,22 | 0 | 0,78 | 0,78 |
| 5 | Середня вартість капітального ремонту житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Середня вартість капітального ремонту покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | грн. | Розрахунок | 0 | 54 950,00 | 54 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 950,00 | 54 950,00 |
| 7 | Середня вартість капітального ремонту житлового будинку по вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- | 0 |
| 8 | Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | грн. | Розрахунок | 0 | 68 288,00 | 68 288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 288,00 | 68 288,00 |
| 9 | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270, секція "В", в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Середня вартість капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 161 007,00 | 161 007,00 | 0 | 161 007,00 | 161 007,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по вул. Богуна, 32 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Середня вартість капітального ремонту сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 207 806,00 | 207 806,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 806,00 | 207 806,00 |
| 13 | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Середня вартість капітального ремонту житлового будинку по вул.Крип’якевича, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 74 004,00 | 74 004,00 | 0 | 74 003,20 | 74 003,20 | 0 | 0,80 | 0,80 |
| 15 | Середня вартість капітального ремонту каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Середня вартість капітального ремонту зовнішньої каналізаційної мережі по вул.Чайковського, 40 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | грн. | Розрахунок | 0 | 67 007,00 | 67 007,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 007,00 | 67 007,00 |
| 17 | Середня вартість капітального ремонту житлового будинку №8 по вул. В.Стефаника в м.Коломиї | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Середня вартість капітального ремонту даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї | грн. | Розрахунок | 0 | 107 217,00 | 107 217,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 217,00 | 107 217,00 |
| 19 | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Шухевича 3 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Середня вартість капітального ремонту дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | грн. | Розрахунок | 0 | 139 335,00 | 139 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 335,00 | 139 335,00 |
| 21 | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по вул. Богуна, 36 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Середня вартість капітального ремонту сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 209 474,00 | 209 474,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 474,00 | 209 474,00 |
| 23 | Середня вартість капітального ремонту каналізації по вул. Богуна, 36 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Середня вартість капітального ремонту зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 132 289,00 | 132 289,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 289,00 | 132 289,00 |
| 25 | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия | грн. | Розрахунок | 0 | 127 508,00 | 127 508,00 | 0 | 127 508,00 | 127 508,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Середня вартість капітального ремонту житлового будинку по вул. Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Середня вартість капітального ремонту внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 156 415,00 | 156 415,00 | 0 | 156 414,30 | 156 414,30 | 0 | 0,70 | 0,70 |
| 28 | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 398 509,00 | 398 509,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 509,00 | 398 509,00 |
| 29 | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Середня вартість капітального ремонту Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 274 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Середня вартість капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 577 882,00 | 577 882,00 | 0 | 306 113,00 | 306 113,00 | 0 | 271 769,00 | 271 769,00 |
| 32 | Середня вартість капітального ремонту каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 205 406,00 | 205 406,00 | 0 | 186 795,00 | 186 795,00 | 0 | 18 611,00 | 18 611,00 |
| 33 | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 34 | Середня вартість капітального ремонту даху багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 93 297,00 | 93 297,00 | 0 | 93 296,85 | 93 296,85 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| 35 | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 112 648,00 | 112 648,00 | 0 | 112 647,10 | 112 647,10 | 0 | 0,90 | 0,90 |
| 36 | Середня вартість капітального ремонту внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 182 035,00 | 182 035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 035,00 | 182 035,00 |
| 37 | Середня вартість капітального ремонту житлового багатоквартирного будинку по вул. Петлюри 38 м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл | грн. | Розрахунок | 0 | 76 034,00 | 76 034,00 | 0 | 76 033,30 | 76 033,30 | 0 | 0,70 | 0,70 |
| 39 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Богуна, 30 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Середня вартість капітального ремонту сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї | грн. | Розрахунок | 0 | 61 100,00 | 61 100,00 | 0 | 61 100,00 | 61 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Середня вартість капітального ремонту сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї | грн. | Розрахунок | 0 | 290 815,00 | 290 815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 815,00 | 290 815,00 |
| 42 | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 34 925,00 | 34 925,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 925,00 | 34 925,00 |
| 43 | Середня вартість капітального ремонту ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 34 875,00 | 34 875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 875,00 | 34 875,00 |
| 44 | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 34 894,00 | 34 894,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 894,00 | 34 894,00 |
| 45 | Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | 0 | 88 224,00 | 88 224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 224,00 | 88 224,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 7 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 9 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 13 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | - | 100 | 100 |
| 17 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 |
| 19 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |
| 21 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 23 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 25 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 29 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 53 | 53 | 0 | 47 | 47 |
| 32 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 91 | 91 | 0 | 9 | 9 |
| 33 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 37 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 42 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 43 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 44 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 45 | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | |
| **Аналіз стану виконання результативних показників**  у 2020 році було зроблено капітальні ремонти конструктивних елементів, систем електропостачання, каналізації та ліфтів багатоквартирних житлових будинків в 12 ОСББ міста Коломиї на загальну суму 1 503 571,77 грн. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році було зроблено капітальні ремонти конструктивних елементів, систем електропостачання, каналізації та ліфтів багатоквартирних житлових будинків в 12 ОСББ міста Коломиї на загальну суму 1 503 571,77 грн., завдяки чому значно покрашились умови та комфорт проживання мешканців багатоквартирних житлових будинків ОСББ міста Коломия.

**Секретар міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_ **Андрій КУНИЧАК**\_\_\_\_\_

**(підпис) (ініціали та прізвище)**

**Начальник відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Наталія ГЕНИК\_\_\_\_\_\_** (підпис) (ініціали та прізвище)

Долаврук