ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ______0100000________ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ______ Коломийська міська рада _______ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) __04054334_ (код за ЄДРПОУ) 2. _____0110000_____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Коломийська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _04054334_ (код за ЄДРПОУ) 3. ______0117321_______ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _7321_____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ______0443_____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) ___ _ Будівництво освітніх установ та закладів ____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09530000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
| --- | --- |
| 1. | Покращення інфраструктури міста, забезпечення доступності освіти , підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти |

5. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
| --- | --- |
| 1 | Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів |
| 2 | Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів: | - | 1 398 615,00 | 1 398 615,00 | - | 392 842,81 | 392 842,81 | - | 1 005772,19 | 1 005772,19 |
| 1 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області(за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.") | - | 917 407,00 | 917 407,00 | - | 283845,33 | 283845,33 | - | 633 561,67 | 633 561,67 |
| 2 | Будівництво пандуса в Коломийському ліцеї №1 імені В.Стефаника по вул.Міцкевича,3 в м.Коломиї | - | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | - | 71 736,84 | 71 736,84 |
| 3 | Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул.Заньковецької,11 в м.Коломиї | - | 117 000,00 | 117 000,00 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | - | 112 736,84 | 112 736,84 |
| 4 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | - | 29 050,00 | 29 050,00 | - | 29 050,00 | 29 050,00 | - | - | - |
| 5 | Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул.Леонтовича,14 в м.Коломиї | - | 122 000,00 | 122 000,00 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | - | 117 736,84 | 117 736,84 |
| 6 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | - | - |
| 7 | Будівництво пандуса в Коломийській гімназії №7 по вул. Карпатській, 74 в м. Коломиї | - | 70 000,00 | 70 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 8 | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | - | - |
| 9 | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | - | - |
| 10 | Будівництво футбольного поля Шепарівцівської гімназії по вул.Тараса Шевченка, 70 в селі Шепарівці, Коломийського району, Івано-Франківської області | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |  | - | - |
|  | Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів | - | 651 122,56 | 651 122,56 | - | 400 835,62 | 400 835,62 | - | 250 286,94 | 250 286,94 |
| 11 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | - | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 12 | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | - | 197 555,56 | 197 555,56 | - | 197 555,56 | 197 555,56 | - | - | - |
| 13 | Реконструкція споруд 3 та 4 дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 14 | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | - | 204 317,00 | 204 317,00 | - | 203 280,06 | 203 280,06 | - | 1 036,94 | 1 036,94 |
| 15 | Реконструкція фасаду будівлі ЗДО «Ромашка» №19 по вул.А.Чайковського,20 в м.Коломиї шляхом комплексної термомодернізації | - | 20 250,00 | 20 250,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 20 250,00 | 20 250,00 |
|  | Усього |  | 2 049 737,56 | 2 049 737,56 |  | 793 678,43 | 793 678,43 |  | 1 256 059,13 | 1 256 059,13 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів: | - | - | - | 1 398 615,00 | 1 398 615,00 | - | 392 842,81 | 392 842,81 | - | 1 005772,19 | 1 005772,19 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області(за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.") | грн. | Акт виконаних робіт | - | 917 407,00 | 917 407,00 | - | 283 845,33 | 283 845,33 | - | 633 561,67 | 633 561,67 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн | акт виконаних робіт | - | 917 407,00 | 917 407,00 | - | 283 845,33 | 283 845,33 | - | 633 561,67 | 633 561,67 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 30,93 | 30,93 | - | 69,07 | 69,07 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 2 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Будівництво пандуса в Коломийському ліцеї №1 імені В.Стефаника по вул.Міцкевича,3 в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | - | 71 736,84 | 71 736,84 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн | акт виконаних робіт | - | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | - | 71 736,84 | 71 736,84 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 5,61 | 5,61 | - | 94,39 | 94,39 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 3 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул.Заньковецької,11 в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 117 000,00 | 117 000,00 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | - | 112 736,84 | 112 736,84 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 117 000,00 | 117 000,00 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | - | 112 736,84 | 112 736,84 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 3,64 | 3,64 | - | 96,36 | 96,36 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 4 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 29 050,00 | 29 050,00 | - | 29 050,00 | 29 050,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 29 050,00 | 29 050,00 | - | 29 050,00 | 29 050,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 5 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул.Леонтовича, 14 в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 122 000,00 | 122 000,00 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | - | 117 736,84 | 117 736,84 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 122 000,00 | 122 000,00 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | - | 117 736,84 | 117 736,84 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 3,49 | 3,49 | - | 96,51 | 96,51 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 6 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 7 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Будівництво пандуса в Коломийській гімназії №7 по вул. Карпатській, 74 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 8 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 9 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | грн. | Акт виконаних робіт | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 10 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво футбольного поля Шепарівцівської гімназії по вул.Тараса Шевченка, 70 в селі Шепарівці, Коломийського району, Івано-Франківської області | грн. | Акт виконаних робіт | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | Акт виконаних робіт | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів | - | - | - | 651 122,56 | 651 122,56 | - | 400 835,62 | 400 835,62 | - | 250 286,94 | 250 286,94 |
| 11 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 100 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 197 555,56 | 197 555,56 | - | 197 555,56 | 197 555,56 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 197 555,56 | 197 555,56 | - | 197 555,56 | 197 555,56 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 13 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкція споруд 3 та 4 дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | акт виконани х робіт | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 100 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 14 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | грн. | Акт виконаних робіт | - | 204 317,00 | 204 317,00 | - | 203 280,06 | 203 280,06 | - | 1 036,94 | 1 036,94 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | Акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 204 317,00 | 204 317,00 | - | 203 280,06 | 203 280,06 | - | 1 036,94 | 1 036,94 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 15 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкція фасаду будівлі ЗДО «Ромашка» №19 по вул.А.Чайковського,20 в м.Коломиї шляхом комплексної термомодернізації | грн. | Акт виконаних робіт | - | 20 250,00 | 20 250,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 20 250,00 | 20 250,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | грн. | Акт виконаних робіт | - | 20 250,00 | 20 250,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 20 250,00 | 20 250,00 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 100 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| Аналіз стану виконання результативних показників В результаті проведених робіт створено сприятливі умови для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти. |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В результаті проведених робіт за рахунок бюджету розвитку профінансовано 10 закладів освіти на загальну суму 793 678,43 грн ,чим створено сприятливі умови для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти. |

Секретар міської ради                                                                               __________                            Андрій КУНИЧАК

(підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного аналізу

та стратегічного планування міської ради                                        __________                                          _Наталія ГЕНИК_
                                                                                                                                                   (підпис)                                                           (ініціали та прізвище)

Поліщук