|  |
| --- |
| Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік**

|  |
| --- |
| 1. **01000000**   **Коломийська міська рада\_\_\_\_**  (КТПКВК МБ)                         (найменування головного розпорядника)  2. **0110000**  **Коломийська міська рада\_\_\_\_**                (КТПКВК МБ)                        (найменування відповідального виконавця)  3. **0117325** **0443 «Будівництво споруд ,установ та закладів фізичної культури і спорту»**   (КТПКВК МБ)   (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, поліпшення спортивної бази міста. 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | **-** | **6 706,35** | **6 706,35** | **-** | **6 706,35** | **6 706,35** | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1** **Забезпечення будівництва об'єктів** | - | **0,00** | **0,00** | - | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2 | Будівництво льодової арени по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м.Коломия | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 4 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Симоненко в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 5 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Пекарська,8 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 6 | Будівництво котельні КДЮСШ по вул. Петлюри 17б в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 7 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Товмачик | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 8 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 2** **Забезпечення реконструкції об'єктів** | **-** | **6 706,35** | **6 706,35** | **-** | **6 706,35** | **6 706,35** | **-** | **-** | **-** |
| 9 | Реконструкція нежитлового приміщення КДЮСШ по вул. Петлюри, 17б в м. Коломия | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 10 | Реконструкція спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 6 706,35 | 6 706,35 | - | 6 706,35 | 6 706,35 | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (грн.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | 6 706,35 | 6 706,35 | х |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  | х |
| 2.2 | надходження позик | х |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів | х |  |  |
| 2.4 | інші надходження | 6 706,35 | 6 706,35 |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | інших надходжень | х |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року | | | | |

|  |
| --- |
| 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | | | | | Виконано | | | | | Відхилення | | | | |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | | | разом | | загальний фонд | | спеціальний фонд | разом | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом |
| **Будівництво споруд ,установ та закладів фізичної культури і спорту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 2 | Будівництво льодової арени по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м.Коломия | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 3 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 4 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Симоненко в м. Коломиї | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 5 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Пекарська,8 в м. Коломиї | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 6 | Будівництво котельні КДЮСШ по вул. Петлюри 17б в м. Коломия Івано-Франківської області | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 7 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Товмачик | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 8 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | | - | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 2 | Кількість льодових арен, які планується побудувати | | - | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 3 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | | - | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 4 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | | - | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 5 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | | - | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 6 | Кількість котелень, які планується побудувати | | - | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 7 | Кількість спортивних майданчиків, які планується побудувати | | - | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 8 | Кількість спортивних майданчиків, які планується побудувати | | - | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Середня вартість об'єкта, який планується побудувати | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 2 | Середня вартість льодової арени, яку планується побудувати | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 3 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 4 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 5 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 6 | Середня вартість котельні, яку планується побудувати | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 7 | Середня вартість спортивного майданчика, який планується побудувати | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 8 | Середня вартість спортивного майданчика, який планується побудувати | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | | - | | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 2 | Рівень готовності льодової арени | | - | | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 3 | Рівень готовності футбольного поля | | - | | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 4 | Рівень готовності футбольного поля | | - | | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 5 | Рівень готовності футбольного поля | | - | | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 6 | Рівень готовності котельні | | - | | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 7 | Рівень готовності спортивного майданчика | | - | | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 8 | Рівень готовності спортивного майданчика | | - | | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 9 | Реконструкція нежитлового приміщення КДЮСШ по вул. Петлюри, 17б в м. Коломия | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 10 | Реконструкція спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області | | - | | 6 706,35 | | | 6 706,35 | | - | | 6 706,35 | 6 706,35 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 9 | Кількість об'єктів реконструкції | | - | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 10 | Кількість об'єктів реконструкції | | - | | 1 | | | 1 | | - | | 1 | 1 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 9 | Середня вартість об'єкта реконструкції | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 10 | Середня вартість об'єкта реконструкції | | - | | 6 706,35 | | | 6 706,35 | | - | | 6 706,35 | 6 706,35 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 9 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | | - | | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 10 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | | - | | 100% | | | 100% | | - | | 100% | 100% | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *…* |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.  5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Попередній рік | | | | Звітний рік | | | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | | | | |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | | спеціальний фонд | разом | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом | |
|  | Видатки (надані кредити) | **-** | | **1 349 576,24** | **1 349 576,24** | **-** | | **6 706,35** | **6 706,35** | | **-** | | **0,5** | | **0,5** | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** |  | | **54 384,24** | **54 384,24** |  | | **0,00** | **0,00** | | **-** | | **0** | | **0** | |
|  | **Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів** | - | | **1 295 192,00** | **1 295 192,00** | **-** | | **6 706,35** | **6 706,35** | |  | | **0,51** | | **0,51** | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів   фінансувались різні обєкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | - | | 42 384,24 | 42 384,24 | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | 0 | | 0 | |
| 2 | Будівництво критих спортивних кортів**,** басейну пляжу по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | - | | 12 000,00 | 12 000,00 | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - | |
| **Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкція спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області | - | | 615 714,00 | 615 714,00 | - | | 6 706,35 | 6 706,35 | | - | | 1,089 | | 1,089 | |
| 2 | Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям стадіону "Юність" по вул. С. Петлюри, 11а в м. Коломия Івано-Франківської області | - | | 679 478,00 | 679 478,00 | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | 0 | | 0 | |
|  | **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | - | | 1 | 1 | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - | |
| 2 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | - | | 1 | 1 | - | | 0 | 0 | | - | | 0 | | 0 | |
| **Завдання 2. Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів реконструкції | - | | 1 | 1 | - | | 1 | 1 | | - | | 1 | | 1 | |
| 2 | Кількість об’єктів реконструкції | - | | 1 | 1 | - | | 0 | 0 | | - | | 0 | | 0 | |
| 3 | Кількість об'єктів, які планується відремонтувати | - | | 1 | 1 | - | | 0 | 0 | | - | | 0 | | 0 | |
| **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Середня вартість об'єкта, який планується побудувати увати | - | | 42 384,24 | 42 384,24 | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - | |
| 2 | Середня вартість об'єкта, який планується побудувати увати | - | | 12 000,00 | 12 000,00 | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - | |
| **Завдання 2. Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | | 615 714,00 | 615 714,00 | - | | 6 706,35 | 6 706,35 | | - | | 1,089 | | 1,089 | |
| 2 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | | 679 478,00 | 679 478,00 | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | 0 | | 0 | |
| **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | - | | 100 | 100 | - | | 0 | 0 | | - | | 0 | | 0 | |
| 2 | Рівень готовності об'єкта будівництва | - | | 100 | 100 | - | | 0 | 0 | | - | | 0 | | 0 | |
| **Завдання 2. Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | - | | 100 | 100 | - | | 100 | 100 | | - | | 100 | | 100 | |
| 2 | Рівень готовності об’єкта реконструкції | - | | 100 | 100 | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | *…* |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |

|  |
| --- |
| 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | **Надходження**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* | | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* | | | | | | | |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Будівництво споруд ,установ та закладів фізичної культури і спорту** | х | 0 | 0 | х | х | х |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | х | 0 | 0 | х | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* | | | | | | | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Забезпечення реконструкції об’єктів*** | х | **6 706,35** | **6 706,35** | х | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | |
| 1 | Реконструкція спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області | х | 6 706,35 | 6 706,35 | х | х | х |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |  |  |  | х | х |

|  |
| --- |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.  5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетній програмі немає.  6. Узагальнений висновок щодо:  **актуальності бюджетної програми** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми виявлено, що дана програма має високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишається актуальною для подальших їх реалізацій. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.  В результаті проведених робіт за рахунок бюджету розвитку профінансовано Реконструкцію спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області ї на загальну суму 6 706,35грн ,чим створено належні умови для покращення матеріально-технічної бази спортивних майданчиків міста  **ефективності бюджетної програми** Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються об’єкти фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма не містить групи результативних показників ефективності та якості за звітний бюджетний період, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності.  Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорт бюджетної програми затверджувався вчасно, використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.  **корисності бюджетної програм** За підсумками впровадження бюджетної програми, досягнуто не високих соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності.Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.  **довгострокових наслідків бюджетної програми** Результати,досягнуті за період виконання даної програми та будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах. |

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**  
Долаврук (підпис) (ініціали та прізвище)

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | | | Попередній період | | | | | | | Звітний період | | | | | |
| Затвер  джено | Виконано | | | | Вико  нання плану | | Затвер  джено | Вико  нано | | | Вико  нання плану | |
| **Будівництво освітніх установ та закладів** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Забезпечення будівництва об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1** Середня вартість об'єкта, який планується побудувати  Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | | | 42 384,24 | | 42 384,24 | | | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| **Показники ефективності 2** Будівництво критих спортивних кортів, басейну пляжу по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| ***Середній рівень виконання плану*** | | |  | |  | | | | **0,500** |  |  | | **0** | | |
| **Показники якості 3.** Рівень готовності об'єкта будівництва | | | 100 | | 100 | | | | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| **Показники якості 9.** Рівень готовності об'єкта будівництва | | | 100 | | 100 | | | | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| ***Середній рівень виконання плану*** | | |  | |  | | | | 1,000 |  |  | | 0 | | |
| ***Ефективність завдання 1*** | | | ***0\*100 +0\*100+0(0/1*=0*)*** | | | | | | | | | | ***0*** | | |
| **Завдання 2** Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1** Середня вартість об'єкта реконструкції  Реконструкція спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області | | | 615 714,00 | | | | 615 714,00 | | 1,000 | 6 706,35 | 6 706,35 | | | 1,000 | |
| **Показники ефективності 2** Середня вартість об'єкта реконструкції  Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям стадіону "Юність" по вул. С. Петлюри, 11а в м. Коломия Івано-Франківської області | | | 679 478,00 | | | | 679 478,00 | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | |
| ***Середній рівень виконання плану*** | | |  | | | |  | | **1,000** |  |  | | | **0,500** | |
| **Показники якості 2.**Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | 100 | | | | 100 | | 1,000 | 100 | 100 | | | 1,000 | |
| **Показники якості 3.** Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | 100 | | | | 100 | | 1,000 | 0 | 0 | | | 0 | |
| ***Середній рівень виконання плану*** | | |  | | | |  | | **1,000** |  |  | | | **0,500** | |
| ***Ефективність завдання 2*** | | | ***0.500\*100 +0.500\*100 +0(0.5/1<0.850)*** | | | | | | | | | | | ***100*** | |
| **Ефективність програми** | | | **25=**((0+0+1,000+0)=1\*100)/4 )  + **25=**((0+0+1,000+0)=1\*100)/4 )  **+ 0=**((0+0+1,000+0)=1/4 )=0,25): (1,000+1,000+1,000+1,000)=4/4=1)  0.25:1=0,25***<0.850*** | | | | | | | | | | | **25+25+0=50** | |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | | **Кількість нарахованих балів** | | | | | | | | | |
| **висока ефективність** | | | **середня ефективність** | | | **низька ефективність** | | | |
| 0117325 | **Будівництво споруд ,установ та закладів фізичної культури і спорту** | | | |  | | |  | | | **50** | | | |