|  |
| --- |
| Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік**

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)  2. \_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)  3. \_\_\_\_**0116011**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_**0610**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** \_\_          (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми: cприяння діяльності підтримки об’єднань багатоквартирних будинків в місті Коломиї  5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | - | 3 844,599 | 3844,599 | - | 1503,571 | 1503,571,77 | - | 2341,027 | 2341,027 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки в новій редакції** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Леонтовича 22 м.Коломия | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 69, 212 | 69, 212 | - | 69,211 | 692,11 | - | 0 | 0 |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового багатоквартирного будинку по вул. С.Стрільців 34 м.Коломия Івано-Франківської обл. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 79,44 | 79,44 | - | 79,44 | 79,44 | - | 0 | 0 |
|  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | **Завдання 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | - | 54,950 | 54,950 | - | 0 | 0 | - | 54,950 | 54,950 |
|  | **Завдання 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | **Завдання 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 68, 288 | 68, 288 | - | 0 | 0 | - | 68, 288 | 68, 288 |
|  | **Завдання 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270, секція "В", в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | **Завдання 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 161, 007 | 161, 007 | - | 161, 007 | 161, 007 | - | 0 | 0 |
|  | **Завдання 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Богуна, 32 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | **Завдання 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 207, 806 | 207, 806 | - | 0 | 0 | - | 207, 806 | 207, 806 |
|  | **Завдання 13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | **Завдання 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Крип’якевича, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 74, 004 | 74, 004 | - | 74, 004 | 74, 004 | - | 0 | 0 |
|  | **Завдання 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|  | **Завдання 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул.Чайковського, 40 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | - | 67,007 | 67,007 | - | 0 | 0 | - | 67,007 | 67,007 |
|  | **Завдання 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового будинку №8 по вул. В.Стефаника в м.Коломиї | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|  | **Завдання 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї | - | 107, 217 | 107, 217 | - | 0 | 0 | - | 107, 217 | 107, 217 |
|  | **Завдання 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Шухевича 3 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|  | **Завдання 20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | - | 139, 335 | 139, 335 | - | 0 | 0 | - | 139, 335 | 139, 335 |
|  | **Завдання 21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Богуна, 36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 209, 474 | 209, 474 |  | 0 | 0 |  | 209, 474 | 209, 474 |
|  | **Завдання 23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт каналізації по вул. Богуна, 36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 132, 289 | 132, 289 |  | 0 | 0 |  | 132, 289 | 132, 289 |
|  | **Завдання 25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия |  | 127, 508 | 127, 508 |  | 127, 508 | 127, 508 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 27** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 156, 415 | 156, 415 |  | 156, 414 | 156, 415 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 398, 509 | 398, 509 |  | 0 | 0 |  | 398, 509 | 398, 509 |
|  | **Завдання 29** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 274 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 577, 882 | 577, 882 |  | 306, 113 | 306, 113 |  | 271,769 | 271,769 |
|  | **Завдання 32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 205,406 | 205,406 |  | 186, 795 | 186, 795 |  | 18, 611 | 18,611 |
|  | **Завдання 33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 93,297 | 93, 297 |  | 9, 296 | 93, 296 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 112, 648 | 112, 648 |  | 112, 648 | 112, 648 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 36** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 182, 035 | 182, 035 |  | 0 | 0 |  | 182, 035 | 182, 035 |
|  | **Завдання 37** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового багатоквартирного будинку по вул. Петлюри 38 м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 38** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл |  | 76, 034 | 76, 034 |  | 76, 034 | 76, 034 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 39** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Богуна, 30 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї |  | 61, 100 | 61, 100 |  | 61, 100 | 61, 100 |  | 0 | 0 |
|  | **Завдання 41** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї |  | 290 ,815 | 290 ,815 |  | 0 | 0 |  | 290 ,815 | 290 ,815 |
|  | **Завдання 42** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї |  | 34,925 | 34,925 |  | 0 | 0 |  | 34,925 | 34,925 |
|  | **Завдання 43** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї |  | 34, 875 | 34, 875 |  | 0 | 0 |  | 34, 875 | 34, 875 |
|  | **Завдання 44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї |  | 34,894 | 34,894 |  | 0 | 0 |  | 34,894 | 34,894 |
|  | **Завдання 45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия |  | 88, 224 | 88, 224 |  | 0 | 0 |  | 88, 224 | 88, 224 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | - | - | - |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | - | - | - |
| 1.2 | інших надходжень | - | - | - |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | **3 844, 599** | **1 503, 572** | **2 341, 027** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик | - | - | - |
| 2.3 | повернення кредитів | - | - | - |
| 2.4 | інші надходження | **3 844, 599** | **1 503,572** | **2 341, 027** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | - | - | - |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | - | - | - |
| 3.2 | інших надходжень | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | |

|  |
| --- |
| **5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| **Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки**  Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 69,21 | 69,21 | - | 69,21 | 69,21 | - | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 79,44 | 79,44 | - | 79,44 | 79,44 | - | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | - | 54,95 | 54,95 | - | 0,00 | 0,00 | - | 54,95 | 54,95 |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 68,29 | 68,29 | - | 0,00 | 0,00 | - | 68,29 | 68,29 |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 161,01 | 161,01 | - | 161,01 | 161,01 | - | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 207,81 | 207,81 |  | 0,00 | 0,00 |  | 207,81 | 207,81 |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 74,00 | 74,00 |  | 74,00 | 74,00 |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 67,01 | 67,01 |  | 0,00 | 0,00 |  | 67,01 | 67,01 |
|  | Капітальний ремонт даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї |  | 107,22 | 107,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 107,22 | 107,22 |
|  | Капітальний ремонт дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. |  | 139,34 | 139,34 |  | 0,00 | 0,00 |  | 139,34 | 139,34 |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 209,47 | 209,47 |  | 0,00 | 0,00 |  | 209,47 | 209,47 |
|  | Капітальний ремонт зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 132,29 | 132,29 |  | 0,00 | 0,00 |  | 132,29 | 132,29 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия |  | 127,51 | 127,51 |  | 127,51 | 127,51 |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 156,42 | 156,42 |  | 156,42 | 156,42 |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 398,51 | 398,51 |  | 0,00 | 0,00 |  | 398,51 | 398,51 |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 577,88 | 577,88 |  | 306,11 | 306,11 |  | 271,77 | 271,77 |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 205,41 | 205,41 |  | 186,80 | 186,80 |  | 18,61 | 18,61 |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 93,30 | 93,30 |  | 93,30 | 93,30 |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 112,65 | 112,65 |  | 112,65 | 112,65 |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 182,04 | 182,04 |  | 0,00 | 0,00 |  | 182,04 | 182,04 |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл |  | 76,03 | 76,03 |  | 76,03 | 76,03 |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї |  | 61,10 | 61,10 |  | 61,10 | 61,10 |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї |  | 290,82 | 290,82 |  | 0,00 | 0,00 |  | 290,82 | 290,82 |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї |  | 34,93 | 34,93 |  | 0,00 | 0,00 |  | 34,93 | 34,93 |
|  | Капітальний ремонт ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї |  | 34,88 | 34,88 |  | 0,00 | 0,00 |  | 34,88 | 34,88 |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї |  | 34,89 | 34,89 |  | 0,00 | 0,00 |  | 34,89 | 34,89 |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия |  | 88,22 | 88,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 88,22 | 88,22 |
| 2. | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Кількість об’єктів капітального ремонту | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 69,21 | 69,21 | - | 69,21 | 69,21 | - | 0 | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 79,44 | 79,44 | - | 79,44 | 79,44 | - | 0 | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | - | 54,95 | 54,95 | - | 0,00 | 0,00 | - | 54,95 | 54,95 |
|  | Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 68,29 | 68,29 | - | 0,00 | 0,00 | - | 68,29 | 68,29 |
|  | Середня вартість капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 161,01 | 161,01 | - | 161,01 | 161,01 | - | 0 | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 207,81 | 207,81 |  | 0,00 | 0,00 |  | 207,81 | 207,81 |
|  | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 74,00 | 74,00 |  | 74,00 | 74,00 |  | 0 | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 67,01 | 67,01 |  | 0,00 | 0,00 |  | 67,01 | 67,01 |
|  | Середня вартість капітального ремонту даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї |  | 107,22 | 107,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 107,22 | 107,22 |
|  | Середня вартість капітального ремонту дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. |  | 139,34 | 139,34 |  | 0,00 | 0,00 |  | 139,34 | 139,34 |
|  | Середня вартість капітального ремонту сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 209,47 | 209,47 |  | 0,00 | 0,00 |  | 209,47 | 209,47 |
|  | Середня вартість капітального ремонту зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 132,29 | 132,29 |  | 0,00 | 0,00 |  | 132,29 | 132,29 |
|  | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия |  | 127,51 | 127,51 |  | 127,51 | 127,51 |  | 0 | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 156,42 | 156,42 |  | 156,42 | 156,42 |  | 0 | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 398,51 | 398,51 |  | 0,00 | 0,00 |  | 398,51 | 398,51 |
|  | Середня вартість капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 577,88 | 577,88 |  | 306,11 | 306,11 |  | 271,77 | 271,77 |
|  | Середня вартість капітального ремонту каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 205,41 | 205,41 |  | 186,80 | 186,80 |  | 18,61 | 18,61 |
|  | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 93,30 | 93,30 |  | 93,30 | 93,30 |  | 0 | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 112,65 | 112,65 |  | 112,65 | 112,65 |  | 0 | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 182,04 | 182,04 |  | 0,00 | 0,00 |  | 182,04 | 182,04 |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл |  | 76,03 | 76,03 |  | 76,03 | 76,03 |  | 0 | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї |  | 61,10 | 61,10 |  | 61,10 | 61,10 |  | 0 | 0 |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї |  | 290,82 | 290,82 |  | 0,00 | 0,00 |  | 290,82 | 290,82 |
|  | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї |  | 34,93 | 34,93 |  | 0,00 | 0,00 |  | 34,93 | 34,93 |
|  | Середня вартість капітального ремонту ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї |  | 34,88 | 34,88 |  | 0,00 | 0,00 |  | 34,88 | 34,88 |
|  | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї |  | 34,89 | 34,89 |  | 0,00 | 0,00 |  | 34,89 | 34,89 |
|  | Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия |  | 88,22 | 88,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 88,22 | 88,22 |
| 4. | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | - | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | - | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | - | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту | - | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | - | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 53 | 53 | 0 | 47 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 91 | 91 | 0 | 9 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Рівень готовності об`єкта капітального ремонту |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.  **5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | | | разом |
|  | Видатки (надані кредити) | - | 1 305 711,28 | 1 305 711,28 | - | 1 503 571,77 | | 1 503 571,77 | - | - | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим що проводились різні напрямки видатків в межах завдань програми по різних обєктах | | | | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |
| **Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | 0 | 128481,6 | 128481,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 92 637,30 | 92 637,30 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 99 400,00 | 99 400,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 121 242,80 | 121 242,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 136 180,80 | 136 180,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 73 474,10 | 73 474,10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 385 669,90 | 385 669,90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Обсяг видатків на електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | 0 | 207 037,60 | 207 037,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | 0 | 61 587,18 | 61 587,18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 69211,80 | 69211,80 | | 0 | | 100 | 100 | |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 79442,22 | 79442,22 | | 0 | | 100 | 100 | |
|  | Капітальний ремонт покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 007,00 | 161 007,00 | | 0 | | 100 | 100 | |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 003,20 | 74 003,20 | | 0 | | 100 | 100 | |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 508,00 | 127 508,00 | | 0 | | 100 | 100 | |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 414,30 | 156 414,30 | | 0 | | 100 | 100 | |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 113,00 | 306 113,00 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 795,00 | 186 795,00 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 296,85 | 93 296,85 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 647,10 | 112 647,10 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 033,30 | 76 033,30 | | 0 | | 100 | 100 | |
|  | Капітальний ремонт сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 100,00 | 61 100,00 | | 0 | | 100 | 100 | |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3. | **ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |
|  | Середня вартість на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | 0 | 128481,6 | 128481,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість на капітальний ремонт каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 92 637,30 | 92 637,30 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість на капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 99 400,00 | 99 400,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість на капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 121 242,80 | 121 242,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість на капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 136 180,80 | 136 180,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість на капітальний ремонт багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 73 474,10 | 73 474,10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість на капітальний ремонт даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 385 669,90 | 385 669,90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість на електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | 0 | 207 037,60 | 207 037,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість на капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | 0 | 61 587,18 | 61 587,18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 69211,80 | | 69211,80 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 79442,22 | | 79442,22 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 007,00 | | 161 007,00 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 003,20 | | 74 003,20 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 508,00 | | 127 508,00 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 414,30 | | 156 414,30 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 113,00 | | 306 113,00 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 795,00 | | 186 795,00 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 296,85 | | 93 296,85 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 647,10 | | 112 647,10 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 033,30 | | 76 033,30 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 100,00 | | 61 100,00 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 4. | **якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |
|  | Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт житлового будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Середня вартість на капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Рівень готовності об’єкту  Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | | 53 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | | 91 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим що проводились різні напрямки видатків в межах завдань програми по різних обєктах | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | **Надходження**  **всього:** | х | 3844599 | 1503571,77 | 2341027,23 | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х | 3844599 | 1503571,77 | 2341027,23 | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* | | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* | | | | | | | |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** | х | **3844599** | **1503571,77** | **2341027,23** | х | х |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 69 212,00 | 69211,80 | 0,20 |  |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 79 443,00 | 79442,22 | 0,78 |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | - | 54 950,00 | 0 | 54 950,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | - | 68 288,00 | 0 | 68 288,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 161 007,00 | 161 007,00 | 0 |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 207 806,00 | 0 | 207 806,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 74 004,00 | 74 003,20 | 0,80 |  |  |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 67 007,00 | 0 | 67 007,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї |  | 107 217,00 | 0 | 107 217,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. |  | 139 335,00 | 0 | 139 335,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 209 474,00 | 0 | 209 474,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 132 289,00 | 0 | 132 289,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия |  | 127 508,00 | 127 508,00 | 0 |  |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 156 415,00 | 156 414,30 | 0,70 |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 398 509,00 | 0 | 398 509,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 577 882,00 | 306 113,00 | 271 769,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 205 406,00 | 186 795,00 | 18 611,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 93 297,00 | 93 296,85 | 0,15 |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області |  | 112 648,00 | 112 647,10 | 0,90 |  |  |
|  | Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 182 035,00 | 0 | 182 035,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл |  | 76 034,00 | 76 033,30 | 0,70 |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї |  | 61 100,00 | 61 100,00 | 0 |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї |  | 290 815,00 | 0 | 290 815,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї |  | 34 925,00 | 0 | 34 925,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї |  | 34 875,00 | 0 | 34 875,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї |  | 34 894,00 | 0 | 34 894,00 |  |  |
|  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия |  | 88 224,00 | 0 | 88 224,00 |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |  |  |  | х | х |

|  |
| --- |
| **5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:**Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.  **5.7 Стан фінансової дисципліни:**  дебіторської та кредиторської заборгованостей, у тому числі прострочених, по бюджетній програмі «Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки » немає  **6. Узагальнений висновок щодо:**  **актуальності бюджетної програми:**  При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми «Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки » виявлено, що завдяки даній програмі значно покращились умови та комфорт проживання мешканців багатоквартирних житлових будинків ОСББ міста Коломия Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.  **ефективності бюджетної програми:**  досягнуто високого соціального виконання завдань бюджетної програми «Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної програми затверджувались вчасно.  **корисності бюджетної програм:**  за підсумками впровадження бюджетної програми «Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки» досягнуто високих соціально-економічних показників однак низьких результатів ефективності, оскільки щороку міняються назви об’єктів фінансування. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.  **довгострокових наслідків бюджетної програми:**  бюджетна програма «Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки» буде реалізовуватись і надалі. Результати за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | | | Звітний період | | |
| Затвер  джено | Виконано | Вико  нання плану | Затвер  джено | Вико  нано | Вико  нання плану |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реалізація проектів за програмою співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** | | | | | | |
| **Завдання 1** | | | | | | |
| **Показники ефективності**: |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | 128481,6 | 128481,6 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість на капітальний ремонт каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 92 637,30 | 92 637,30 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість на капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 99 400,00 | 99 400,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість на капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | 121 242,80 | 121 242,80 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість на капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 136 180,80 | 136 180,80 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість на капітальний ремонт багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 73 474,10 | 73 474,10 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість на капітальний ремонт даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | 385 669,90 | 385 669,90 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість на електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | 207 037,60 | 207 037,60 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість на капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | 61 587,18 | 61 587,18 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 0 | 0 | 0 | 69211,8 | 69211,8 | 1,000 |
| Середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 79443 | 79442,22 | 1,000 |
| Середня вартість капітального ремонту покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 54950 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 0 | 0 | 0 | 68288 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 161007 | 161007 | 1,000 |
| Середня вартість капітального ремонту сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 207806 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 74 004 | 74 003,20 | 1,000 |
| Середня вартість капітального ремонту каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 67007 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 107217 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 139335 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 209474 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 132289 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 127508 | 127508 | 1,000 |
| Середня вартість капітального ремонту внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 156415 | 156414,3 | 1,000 |
| Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 398509 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 577882 | 306113 | 1,888 (більше 1,3 не враховується) |
| Середня вартість капітального ремонту каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 205406 | 186795 | 1,100 |
| Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 93297 | 93296,85 | 1,000 |
| Середня вартість капітального ремонту покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 112648 | 112647,1 | 1,000 |
| Середня вартість капітального ремонту внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 182035 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл | 0 | 0 | 0 | 76034 | 76033,3 | 1,000 |
| Середня вартість капітального ремонту сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 61100 | 61100 | 1,000 |
| Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 290815 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 34925 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 34875 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 34894 | 0 | 0,000 |
| Середня вартість капітального ремонту пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 88224 | 0 | 0,000 |
| **Показники якості:** |  |  |  |  |  |  |
| Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт житлового будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість на капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень готовності об’єкту капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Леонтовича, 22 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.С.Стрільців 34 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова, 1 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул.Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 270, секція «В», в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 32 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Крипякевича" №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Рівень готовності об’єкту  Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт даху та входів у під’їзд в житловому будинку №8 по вул.В.Стефаника в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт дахового покриття багатоквартирного будинку по вул.Шухевича 3 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт зовнішньої каналізації житлового будинку по вул.Богуна, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. М.Лисенка, №34 м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул.І.Мазепи, 274 в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 53 | 1,887  (більше 1,3 не враховується) |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 1,099 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул. Петлюри 38 в м. Коломия Івано-Франківської обл | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця 9 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Рівень готовності об’єкту Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,000 |
| Ефективність програми | **Іеф=(0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+1+0+0+1+0+1+0+0+0+0+0+1+1+0+1,3+1,1+1+1+0+1+1+0+0+0+0+0)=12,4\*100/36=34,44**  **Іяк=(0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+1+0+0+1+0+1+0+0+0+0+0+1+1+0+1,3+1,099+1+1+0+1+1+0+0+0+0+0)=12,399\*100 =34,44**  **Іін=Іефзвіт=(0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+1+0+0+1+0+1+0+0+0+0+0+1+1+0+1,3+1,1+1+1+0+1+1+0+0+0+0+0)=12,4/36=0,344**  **: Іефбаз(1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)=9/36=0,25**  **=0,344:0,250=1,376>=1=25** | | | | | **34,44+34,44+25=93,88** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | **Кількість нарахованих балів** | | | |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** | |
| **0116011** | **Реалізація проектів за програмою співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** | | |  |  | **93,88** | |