ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **01000000** (код) |  | **Коломийська міська рада\_\_\_\_**     (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | **0110000** (код) |  | **Коломийська міська рада\_\_\_\_**   (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | **0117321** (код) | **0443** (КФКВК) | | **«Будівництво освітніх установ та закладів»**                   (найменування бюджетної програми) | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
|  | Покращення інфраструктури міста, забезпечення доступності освіти , підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти |
|  |  |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | **Завдання 1.** Забезпечення будівництва об'єктів |
| 2 | **Завдання 2**. Забезпечення реконструкції об'єктів |

|  |
| --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Будівництво освітніх установ та закладів** | **-** | **271 106,64** | **271 106,64** | - | **254 553,31** | **254 553,31** | - | **16553,33** | **16553,33** |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | - | 51 711,20 | 51 711,20 | - | 51 711,20 | 51 711,20 | - | - |  |
| 1 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області | - | 21 595,20 | 21 595,20 | - | 21 595,20 | 21 595,20 | - | - | - |
| 2 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області. Коригування РП») | - | 18 500,00 | 18 500,00 | - | 18 500,00 | 18 500,00 | - | - | - |
| 3 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | - | - |
| 4 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | - | - |
| 5 | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | - | - |
| 6 | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | - | - |
|  | ***Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів*** | **-** | **219 395,44** | **219 395,44** | **-** | **202 842,11** | **202 842,11** | **-** | **16553,33** | **16553,33** |
| 7 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 8 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | - | 216 553,33 | 216 553,33 | - | 200000 | 200000 | - | 16553,33 | 16553,33 |
| 9 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 10 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11 | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 12 | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломия | - | 2 842,11 | 2 842,11 |  | 2 842,11 | 2 842,11 | - | - | - |
|  | **Усього** | **-** | **271 106,64** | **271 106,64** | **-** | **202 842,11** | **202 842,11** | - | **16553,33** | **16553,33** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | |
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | грн. | рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39, рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019, рішення міської ради від 21.02.2019 №3439-41/2019  рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019  рішення міської ради від 23.05.2019 №3718-45/2019  рішення міської ради від 08.07.2019р.№ 3892-48/2019  рішення міської ради від 19.09.2019р. №3951-51/2019  рішення міської ради від 24.10.2019р. №4071-54/2019  рішення міської ради від 26.12.2019р. № 4272-56/2019 | **-** | **51 711,20** | **51 711,20** | **-** | **51 711,20** | **51 711,20** | **-** | **-** | **-** | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області | грн | акт виконаних робіт | - | 21 595,20 | 21 595,20 | - | 21 595,20 | 21 595,20 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн | акт виконаних робіт | - | 21 595,20 | 21 595,20 | - | 21 595,20 | 21 595,20 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області. Коригування РП») | грн | акт виконаних робіт | - | 18500,00 | 18500,00 | - | 18500,00 | 18500,00 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн. | акт виконаних робіт | - | 18500,00 | 18500,00 | - | 18500,00 | 18500,00 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | грн | акт виконаних робіт | - | 2904,00 | 2904,00 | - | 2904,00 | 2904,00 | - | - |  | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середня витрати на влаштування футбольного поля | грн. | акт виконаних робіт | - | 2904,00 | 2904,00 | - | 2904,00 | 2904,00 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності об’єкта | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | грн | акт виконаних робіт | - | 2904,00 | 2904,00 | - | 2904,00 | 2904,00 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | грн | акт виконаних робіт | - | 2904,00 | 2904,00 | - | 2904,00 | 2904,00 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності футбольного поля | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | грн | акт виконаних робіт | - | 2904,00 | 2904,00 | - | 2904,00 | 2904,00 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | грн | акт виконаних робіт | - | 2904,00 | 2904,00 | - | 2904,00 | 2904,00 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності футбольного поля | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | грн | акт виконаних робіт | - | 2904,00 | 2904,00 | - | 2904,00 | 2904,00 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | грн | акт виконаних робіт | - | 2904,00 | 2904,00 | - | 2904,00 | 2904,00 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності футбольного поля | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів*** |  | рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39, рішення міської ради від 10.01.2019 №3371-40/2019  рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019 рішення міської ради від 23.05.2019 №3718-45/2019  рішення міської ради від 25.07.2019 №3905-49/2019  рішення міської ради від 24.10.2019р. №4071-54/2019  рішення міської ради від 21.11.2019р.№4176-55/2019  рішення міської ради від 26.12.2019р. № 4272-56/2019 | **-** | **219 395,44** | **219 395,44** | **-** | **202 842,11** | **202 842,11** | **-** | **16553,33** | **16553,33** | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | грн | акт виконаних робіт | - | 216 553,33 | 216 553,33 | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 16553,33 | 16553,33 | |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн | акт виконаних робіт | - | 216 553,33 | 216 553,33 | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 16553,33 | 16553,33 | |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломия | грн | акт виконаних робіт | - | 2 842,11 | 2 842,11 | - | 2 842,11 | 2 842,11 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість об'єкта реконструкції | грн | акт виконаних робіт | - | 2 842,11 | 2 842,11 | - | 2 842,11 | 2 842,11 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| В результаті проведених робіт створено сприятливі умови для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти. | | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В результаті проведених робіт за рахунок бюджету розвитку профінансовано 8 закладів освіти на загальну суму 254 553,31 грн ,чим створено сприятливі умови для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти.

Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ **Ігор Слюзар**\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного аналізу

та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_Наталія Геник\_\_\_\_\_\_**  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Долаврук