**Інформація**

**про виконані роботи за І квартал 2019 року**

**Комунальним підприємством «Зеленосвіт»**

**по програма «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки»**

| **№ п/п** | **Найменування заходу** | **Кількісні показники виконання заходу (що зроблено)** |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| 1. | Заходи по озелененню міста | Видалення аварійних дерев-141 куб.м.; Формувальна обрізка дерев більше 5м.-163 шт.; Формувальна обрізка дерев до 5м., 1120шт.; Звалювання сухостійних дерев- 31куб.м.; Догляд за квітниками-1044 кв.м.; Посадка дерев -30 шт.;Влаштування газонів, посів трави- 1311,70 кв.м.; Очищення ділянок від самосівних дерев, гілок-12407,27 кв.м.; Стрижка живоплоту-180 кв.м.; Корчування пнів- 15шт.;Звалювання і витягування аварійних дерев механізованим способом з русла річки-110куб.м.; вивіз сміття на звалище- 450куб.м. |
| 2. | Обслуговування мереж вуличного освітлення | Встановлено та замінено 164шт світильники Встановлено та замінено 298шт лампПрокладено 5541 м кабелюВстановлено 3 лічильникиЗамінено 8 автоматичних вимикачівЗамінено 31 патрон підвіснийВстановлено та замінено 82шт металевих кронштейнівВстановлено 157шти затискачів анкерних |
| 3. | Встановлення грат і монтаж огорож | Металева огорожа по вулиці Міцкевича (ЗОШ№1)-110,6кв.м. |

**Директор КП «Зеленосвіт» В.М.Михайлищук**