**Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів**

У 2019 році на потреби комунального господарства з бюджетів різного рівня виділено 105466,623тис.грн, в тому числі на благоустрій міста 52526,618тис.грн, з них на поточний ремонт дорожнього покриття та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху 23336,907тис.грн; видатки з фонду розвитку 10051,648тис.грн, з фонду охорони навколишнього природного середовища 3848,913тис.грн., кошти на виконання міських програм 25,0 тис.грн., на реалізацію інвестиційних проектів 40327,709тис.грн.

Із запланованих коштів за даний період часу освоєно – 105466,623тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт дорожнього і тротуарного покриття асфальтобетонною сумішшю площею 27,452 тис м2(Карпатська, Вільде, Мазепи, Моцарта, Драгоманова, Котляревського, Коцюбинського, Українська. Чехова, СічовихСтрільців. Антоненка-Давидовича, Оренштайна, Чехова, Привокзальна, Київська,Хмельницького, Кисілевської, Козланюка, перехрестяСимоненка-Мазепи)та ремонт вулиць з гравійним покриттям з додаванням щебеню 47,423 тис м2. На ці потреби використано 18263,394тис.грн.

Силами підрядних підприємств проводились роботи по капітальному ремонту вулиць Січових Стрільців (950 м2), Довженка (508 м2), Палія (1034 м2) в м. Коломиї, вулиці Січових Стрільців (1529 м2) та Сагайдачного в с. Воскресінці (325 м2), вулиці Шкільної в с. Товмачик (1100 м2), тротуарів по вул. Косачівській (924 м2), Чехова (316 м2), Січових Стрільців (3219 м2), біля будинків № 33 (223 м2),46 (106 м2) по вул. Січових Стрільців.

В 2019 році Коломийській міській ОТГ з державного бюджету надано субвенцію в розмірі 18,964млн.грн. на соціальний розвиток території, а саме: на капітальний ремонт вул. Атаманюка, Торговиця, Старицького (8690 м2 дорога, 950 м2 тротуар), вул. Міцкевича (580 м2), вул. Франка (не проводились роботи) м. Коломиї, вул. Сагайдачного від будинку № 1 до будинку № 12, в с. Воскресінці (655 м2), вул. Шкільної від будинку № 2 до будинку № 10 в с. Товмачик (546 м2), вул. Копаної від будинку № 1 до будинку № 4 в с. Іванівці (420 м2), дороги до ліцею в с. Саджавка (344 м2). Проведено капітальний ремонт доріжок в парку ім. Т. Шевченка. Крім того, розпочато капітальний ремонт вул. Шевченка, влаштовано нижній шар асфальтобетонної суміші на проїжджій частині площею 4500 м2. Також розпочато роботи по капітальному ремонту вул. Валової, влаштовано нижній шар дорожнього покриття проїжджої частини площею 1305 м2 та тротуарів площею 764 м2.

За кошти міського бюджету закінчені роботи по влаштуванню асфальтобетонного покриття доріжок рекреаційної зони – міського озера по вул. Чехова.

Встановлено 10 дитячих і 1 спортивний майданчики та відремонтувано 1 спортивний майданчик.

Проведено капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Саджавка (176 світильників, 2302 м/п проводу), в с. Товмачик (38 світильників, 1315 м/п проводу), вулиць Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби в м. Коломиї (60 світильників, 1530 м/п проводу), Мазепи, 248 в м. Коломиї (8 світильників, 50 м/п проводу). Вартість виконаних по капітальному ремонту вуличного освітлення робіт становить 1748,266тис.грн.

З Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2017 році розпочато роботипо реконструкції очисних споруд в м. Коломиї. В 2019 році на ці потреби виділено 20512, 628 тис.грн.

Впродовж року з міського бюджету на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств виділено 3455,415тис.грн., в тому числі КП «Коломияводоканал» - 92,754,0 тис.грн. (профінансовано – 92,754 тис.грн, каналізаційний випуск Шевченка, 21), КП «Полігон Екологія» - 3000,0 тис.грн. (профінансовано 2647,5 тис.грн. придбання установки для ямкового ремонту а/б покриття струменевим методом, оплата кредиту за автомобілі –самоскиди МАЗ), КП «Коломийський центральний продовольчий ринок» - 298,0 тис.грн. (профінансовано 298,0 тис.грн. Встановлення тротуарної плитки на ринку площею 453 м2), КП «Зеленосвіт» - 64,661тис.грн (профінансовано 64,661 тис.грн. Придбано 1 тример, 2 бензопили, 1 генератор електричного струму).

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, з якого в 2019 році виділено 3661,855 тис.грн., проведені роботи по будівництву каналізаційних мереж по місту, а саме збудовано 170 м/п господарсько-фекальної каналізації по вул. Шарлая, 280 м/п по вул. Ткачука та Сарма-Соколовського, 316 м/п по вул. Вітовського, 69 м/п по вул. Січових Стрільців, 44, 90 м/п каналізації по вул. Костомарова, 4. Проведено роботи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Чорний потік в районі вул. Трильовського в м. Коломиї (200 м/п).Продовжуються роботи по будівництву каналізаційної мережі по вул. Квітковій,каналізації по вул. Козакевича(160 м/п) , будівництву очисних споруд ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці. Виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Мазепи, 250-274 в м. Коломиї.

З метою забезпечення мешканців міста якісними послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальне підприємство «Коломияводоканал» два роки працює над реалізацією пріоритетних проектів, а саме: «Розвиток міської інфраструктури – 2» та «Реконструкція каналізаційних очисних споруд».

В рамках проекту «Розвитокміськоїінфраструктури – 2» в 2019роціздійснюютьсяроботи, а саме:

 - проведено гідроізоляціюстінок та днища резервуара чистої води 1500 м3 на насоснійстанції – ІІ підйому та закуплено установку доочищенняпитної води, яка усуне проблему по каламутності, щозначнопокращатьякістьпитної води;

- виконуєтьсявеликий обсягробітпо реконструкціїводопровідноїмережі, якібулирозпочаті в 2018 році. Станом на сьогодні проведено реконструкцію 21 км. Загальна вартість проекту 75 млн. грн.

В рамках проекту «Реконструкціяканалізаційнихочиснихспоруд», якийздійснюється за бюджетною програмою з 2017 року відповідно до плану заходів за кошти державного бюджету для покращенняякіснихпоказників очистки стічних вод та зменшення негативного впливу на екосистемурічки Прут. Станом на сьогодні в рамках даного проекту проведено роботи, а саме:

- будівництводвохвториннихвідстійниківдіаметром 24 м кожний(планування площадок, монтаж підвіднихтрубопроводів, вирівнювання та встановлення бетонного днища);

- встановленодрібнобульбашкову систему аерації;

- змонтованобіореактор для очистки стічних вод;

- проведено роботи по замінівнутрімайданчикових систем трубопроводів, для подальшоговиконанняробіт по проекту.

Загальнавартістьробіт проекту 64 млн. грн., виділено за бюджетною програмою 55 млн. грн.

Крім того, виділено 119,213 тис.грн на поліпшення якості питної води, а саме чистку інфільтраційних басейнів водозабору.

Для впорядкування стану благоустрою з міського бюджету виділялись кошти на вуличне освітлення, озеленення, утримання фонтану, поточний ремонт автобусних зупинок, дитячих та спортивних майданчиків, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, захоронення побутових відходів та інші потреби.

Впродовж року за рахунок коштів, виділених на утримання об’єктів благоустрою, виконувались роботи з санітарної очистки, утримання дорожньої мережі, обслуговування вуличного освітлення, озеленення міста, утримання засобів регулювання дорожнього руху, утримання міських кладовищ по вул. Довбуша, Карпатській, утримання притулку для собак та інші роботи. На ці потреби використано – 29012,095тис.грн. Щоденно проводиться прибирання території міста 28 прибиральниками, впродовж року після прибирання об’єктів благоустрою вивезено та захоронено на полігоні твердих побутових відходів 6000куб.м. сміття. Почищено1535 м/п русел річок. Утримується три міських кладовища загальною площею 28 га. Очищено 909дощезбірників та встановлено 33дощеприймачі та 7 люків мережі дощової каналізації. По місту встановлено 3 лавки та 32 смітники. Стерилізовано 154 безпритульних собаки. В комунальному притулку утримується 206 собак. Проводиться технічне обслуговування 159 вулиць з існуючою мережею вуличного освітлення. В загальному обслуговується близько 107 км повітряних ліній вуличного освітлення. За звітний період замінено 300 ламп та встановлено нових 840LED світильників. Прокладено 8,6 км повітряних ліній та 680 м/п підземних.За кошти міського бюджету видалено 341 аварійних та хворих дерев, пострижено 5176 м2 живоплоту, викорчувано 28 пні. Регулярно в весняно-осінній період проводився догляд за газонами на 62 вулицях. Висаджено 1662 м2 квітників. Проведено формувальну обрізку2450 декоративних дерев. Щоденно проводиться обслуговування 13 світлофорів. Для забезпечення безпеки дорожнього руху встановлено 138 дорожних знаків та нанесено 3600 м2 дорожньої розмітки. Проведено ремонт 479 м2 пішохідного огородження, встановлено нового пішохідного огородження 189 м2,відремонтовано 2 пішохідних моста.

**Начальник управління**

**комунального господарства Володимир Наливайко**