**Довідка**

**про виконання робіт по управлінню комунального господарства**

**2020 року**

У 2020 році на потреби комунального господарства з бюджетів різного рівня виділено 143 359, 31966 тис.грн, в тому числі на благоустрій міста 64 495,718 тис.грн, з них на поточний ремонт дорожнього покриття та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху 23 369,133 тис.грн; видатки з фонду розвитку 60 234,883 тис.грн, в тому числі статутний капітал комунальних підприємств 1 641,500 тис.грн., з фонду охорони навколишнього природного середовища 4204,343 тис.грн., для боротьби з борщівником Сосновського – 25,0 тис.грн.

Із запланованих коштів профінансовано 98 562,869 тис.грн., (68,8 % від плану), виконано робіт на суму 98 562,869 тис.грн. (68,8 % від плану), в тому числі на благоустрій міста 64 041,593тис.грн, з них на поточний ремонт дорожнього покриття та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху 23365,691 тис.грн; видатки з фонду розвитку 18 373,910 тис.грн, в тому числі статутний капітал комунальних підприємств 787,299 тис.грн., з фонду охорони навколишнього природного середовища 4 086,726 тис.грн.

**Ремонт доріг і тротуарів.** За рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт дорожнього і тротуарного покриття асфальтобетонною сумішшю та струменевим методом площею 4856,0 тис м2 та ремонт вулиць з гравійним покриттям з додаванням щебеню 24800 тис м2. На ці потреби використано 6488,3 тис.грн.

Силами підрядних підприємств проводяться роботи по капітальному ремонту вулиць. Проведено капітальний ремонт *дорожнього покриття* вулиці Достоєвського (1560 м2) , Стара дорога (1097 м2), Полуботка (456 м2), Попадюка (1273 м2), Будівельної (9658 м2), Квіткової, Косівської (1405 м2), Франка (913 м2 (щебінь), Лисенка (заїзд до ЗОШ № 2 та ДНЗ № 11), Вітовського(1260 м2), Довженка, Трильовського (1224 м2), Палія (від вул. С. Стрільців) площею 1060 м2, Леонтовича, 14 (793,2 м2), Леонтовича, 20 (740,6 м2), Шептицького (підготовчі роботи), вулиці Сагайдачного від автодорожнього моста до вул. Січових Стрільців в с. Воскресинці (325 м2), вулиці Січових Стрільців від №2 до будинку № 10 в с. Воскресинці площею 1610 м2, *міжквартальних проїздів* по вул. Бандери, 51а та вул. Палія, 20 (875м2), по вул. Леонтовича, 18 (380 м2), Леонтовича, 2,4,6 (1980м2), Леонтовича,20,24,26, (384м2), Чайковського, 38,46,48 (1427м2), Чайковського, 34,36,44 (1403 м2), Пекарській,8 (730 м2), Лисенка, 10 (194,5 м2), Сахарова (558м2), Леонтовича (180м2), Привокзальній,5,6 (245м2), Привокзальній, 12 (931 м2), Богуна (1070м2), Привокзальній (175 м2), Мазепи, 298 (160 м2), Шкрумеляка, 22 (400 м2), Чайковського, 50 (535 м2), С. Стрільців, 36 (516 м2), Леонтовича, 22 (801 м2), Чайковського, 40 (467 м2), Чайковського, 42 (439,6 м2), Богуна, 26,28,30,32 (підготовчі роботи), Лисенка, 12 (підготовчі роботи), Лисенка, 6 (підготовчі роботи), Привокзальній, 3 (400м2), Привокзальній, 4 (400 м2), *тротуарів*  по вул. Пекарській (399 м2), Лисенка (440 м2), Валовій, 45 (128 м2), Чайковського, 42 (143,7 м2), Чайковського, 44 (172 м2), Коновальця, 21 (245 м2), по вул. Богуна, 32 (145 м2), Заньковецької (25 м2), Стефаника (434 м2), Стефаника, 16 (143,2 м2), Довбуша (245 м2),

Павлика (647 м2), Косачівській (950 м2), Леонтовича, 22,24 (273 м2), Січових Стрільців від буд. № 2 до вул. Чайковського (1325 м2), Центральній в с. Іванівці (210 м2).

Проводились роботи по капітальному ремонту канави водовідведення по вул. Маковея протяжністю 800 м. Продовжувалось будівництво світлофора по вул. Карпатській – 936,742 тис.грн. Оплачено кошти за капітальний ремонт дитячих майданчиків по вул. Карпатській, Стефаника, 5, Костомарова, 4, Лисенка, 32, Козацькій та спортивних Мазепи, 248, Січинського, Богуна, 36. Розпочато встановлення спортивного майданчика по вул. Достоєвського. Встановлено павільйон автобусної зупинки по вул. Бандери. Проведено капітальний ремонт мережі вуличного освітлення, а саме: капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Пекарській в м. Коломиї (19 світоточок, 0,43 км.,) 400 000,00 тис.грн., капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії) 4264,00 грн (проект),капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Товмачик 298000,00 грн., (67 світоточок, протяжністю 2,34 км.), капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці 444637,00 грн. (108 світоточок, протяжністю 4 км.) з них оплачено 146637,00 грн., капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Шепарівці 530000,00 грн. (105 світоточок, протяжністю 3,75 км.). капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Воскресинці 298000,00 грн. (74 світоточок, протяжністю 2,59 км.), капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Рушинівська в с. Товмачик 255105,00 грн. (42 світоточки, протяжністю 2,4 км.), капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Саджавка 350000,00 грн. роботи проведено (борг).

За рахунок коштів субвенції з Державного бюджету продовжувались роботи по капітальному ремонту вул. Шевченка (а/б на проїжджій частині – 4576 м2, плитка на тротуарі 2110 м2) на суму 8000,0 тис.грн. та вул. Валової (1090 м2) на суму 2000,0 тис.грн.

**Утримання засобів регулювання дорожнього руху.** Щоденно проводиться обслуговування 14 світлофорів, які працюють в програмному режимі і забезпечують регульований проїзд через перехрестя.

На технічне обслуговування світлофорів передбачено 562 120,00 грн., (використано 561690,60 грн.) на ремонт світлофорів передбачено 957 120,00 грн. (використано 956985,60 грн). Проведено ремонт із заміною головок світлофорів на пр. Грушевського навпроти ЗОШ №5 та на перехресті вул. Бандери-Мазепи. Проведено влаштування додаткових пішохідних секцій на світлофорних об’єктах на перехресті вул. Петлюри-Хмельницького та заплановано провести на перехресті вул. Богуна-Мазепи.

 За кошти міського бюджету проведено роботи по нанесенню дорожньої розмітки на суму 814611,00 грн. площею 4800 м2.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху встановлено 184 дорожніх знаки.

**Утримання дорожньої мережі в зимовий період.** Для утримання дорожньої мережі задіяна спеціалізована техніка КП «Полігон Екологія» в кількості 10 одиниць: два автогрейдери, два піскорозкидачі з переднім відвалом (КАМАЗ, МАЗ), МАЗ з переднім відвалом, трактори МТЗ 80, «Бєларус 32-МК» «ЮМЗ ЕО», трактор «Авант», фронтальний навантажувач на базі трактора МТЗ-82. Крім того, задіюється техніка інших комунальних підприємств трактори КП «Житлоінфоцентр» та КП «Коломияводоканал». За зимовий період 2019-2020 років використано 1600 м3 соляно-піщаної суміші.

**Благоустрій**. З початку 2020 року за рахунок коштів, виділених на утримання об’єктів благоустрою, виконувались роботи з санітарної очистки, обслуговування вуличного освітлення, озеленення міста, утримання міських кладовищ по вул. Довбуша, Карпатській та кладовищ в селах Воскресинці, Шепарівці, Іванівці, Саджавка, Товмачик, утримання притулку для собак та інші роботи.

Щоденно здійснюється прибирання центральної частини міста на яких задіяно 26 двірників також проводиться додаткове прибирання інших вулиць з твердим покриттям по мірі їх засмічення, два рази на день вивозиться сміття з 450 урн Після прибирання об’єктів благоустрою вивезено та захоронено на полігоні твердих побутових відходів 4297 м3 сміття. Щоденно здійснюється механізоване прибирання вулиць.

Встановлено 31 урна для сміття.

Почищено 714 дощезбірників та встановлено 22 дощоприймачі та 12 люків мережі дощової каналізації.

Вивезено 109 стихійних сміттєзвалищ – 1635 м3. Почищено русел, берегів річок і потоків від побутового сміття в кількості 640 м/п.

На полігоні ТПВ захоронено сміття 6774,2 м3 на суму 602497,35 грн.:

* КП «Полігон Екологія» - 6 608,7 м3
* УКГ – 165,5 м3

На утримання кладовищ в міському бюджеті передбачено 2 013 918,00грн. з них використано 2013917,16 грн.

Утримується три міських кладовища загальною площею 28га та кладовища Коломийської ОТГ.

Площа кладовищ Коломийської ОТГ складає 53,4 га:

* м. Коломия (4 кладовища) – 34,2 га
* с. Воскресинці (2 кладовища) – 6,0 га
* с. Іванівці (1 кладовище) – 1,5 га
* с. Саджавка (2 кладовище) – 5,3 га
* с. Товмачик (1 кладовище) – 5,4 га
* с. Шепарівці (1 кладовище) – 1,0 га

На послуги з відлову, транспортуванню та післяопераційній перетримці бродячих тварин передбачено 546000,00 грн, з них використано 544426,00 грн. На відлов собак передбачено 336000,00 грн., використано 335089,00 грн., на ветеринарні послуги 210000,00 грн., використано 209337,00грн. Відловлено 233 собаки та стерилізовано 265 безпритульних тварини.

В комунальному притулку утримується 155 собак на їх утримання передбачено 410394,00 грн., з них використано 368558,93 грн.

Встановлено 42 вказівника вулиць на суму 182 тис.грн

За кошти міського бюджету **по освітленню** передбачено 6354839,87грн. (використано 6354525,60 грн)

Проводиться технічне обслуговування 159 вулиць з існуючою мережею вуличного освітлення. В загальному обслуговується близько 173 км повітряних ліній вуличного освітлення. За звітний період замінено 830 ламп та встановлено нових 1325 LED світильників і 12 декоративних світильників в центральній частині міста. Прокладено 11 км повітряних ліній, усунено 31 км пошкоджень повітряних ліній та 350м підземних ліній, встановлено розподільчі щити 4шт.

  За кошти міського бюджету передбачено проведення робіт по **озелененню** на суму 8158812,00 грн., з них освоїли 8107968,34грн.

За підсумками 2020 року проведено такі роботи.

Посадку саджанців клену шаровидного – 95 шт., модрини європейської Репенс (плакуча) – 6 шт., ялівця звичайного Хіберніка колоновидного – 4 шт., сосни на штамбі – 20 шт.

Дерева посаджено на таких вулицях: Бандери – 20 шт., Мазепи, - 21 шт., Театральна – 3 шт., Чорновола – 1 шт., пл. Відродження – 13 шт., пл. Шевченка – 4 шт., Франка – 10 шт., Січових Стрільців – 9 шт, Валова – 11 шт., вул. Лисенка – 3 шт., та сосна шаровидна на штамбі на пл. Відродження та площі Шевченка – 20 шт.

Висаджено квітів на площі *2320* м2, посаджено бегонії – 18000 шт., лобурярії – 4600 шт., агератуму – 350 шт., тагетісу низькорослого (бархатці) – 200 шт., лаванда – 100 шт.

Проведено:

- стрижку живоплоту 6200 м2

- видалено 215 м3 аварійних дерев,

- викорчувано пні в кількості 28 шт.

- покошено важкодоступних ділянок включаючи очищення цих ділянок від сміття і вивезення сміття 6200 м2

- покошено 364431 м2 газонів

- догляд за деревами в кількості 200 шт.

- догляд за квітниками на площі 9000 м2

 *Перелік та площі квітників всього 2525,3 м2*

* музей Писанка 1330 м2
* квіти однорічні 50 м2
* площа з трояндами 280 м2
* музей Писанка 2180,54 м2
* пам’ятник Бандері 27 м2
* Грушевського (кільце автостанція) 780 м2
* площа Шевченка (фонтан) 495,4 м2
* площа Шевченка (універмаг) 117,66 м2
* Франка-Коцюбинського (єпархія) 238,7 м2
* Чорновола (пам’ятник Симчичу) 40,6 м2
* трикутник по вул. Довбуша, 102 158,7 м2
* трикутник по вул. Довбуша, 45 156,7 м2

На проведення робіт *по монтажу грат і огорож* передбачено 577735,00грн., з них виконано робіт на суму 574249,57 грн. Проведено ремонт 300м2 пішохідного огородження, встановлено нового пішохідного огородження 313 м2, металевих огороджувальних стовпчиків 353 шт., відбійник дорожній 12 м/п.

На суму 25000,00 грн. передбачену для боротьби з Борщівником Сосновського проведено очистку ділянки площею 1972 м2.

Крім того, виконано ряд інших робіт необхідних для функціонування ОТГ: встановлено та демонтовано Новорічну ялинку.

**По програмі «Безбар’єрна Коломия»** передбачено коштів 100000,00 грн. з них на влаштування світлофорів з мовним супроводом 40000,00 грн (проведено влаштування по вул. Валовій) та на влаштування пандуса 60000,00 грн. по вул. Леонтовича, 18.

**Фонд охорони навколишнього природного середовища.** В 2020 році з фонду охорони навколишнього природного середовища використано 4504,343 тис.грн., з них з обласного фонду 3886,732 тис.грн., з міського – 199,993 тис.грн. За рахунок обласних коштів придбано насосне і технологічне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на каналізаційній насосній станції (Леонтовича) в м. Коломиї на суму 104,994 тис.грн. (дренажний насос, засувки клинового типу 3 шт., засувки шиберні – 6 шт.), здійснено заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці Коломийського району (Будівництво очисних споруд) на суму 242,315 тис.грн. (збудовано очисні споруди, прокладено 609 м/п труби-випуску), збудовано каналізаційну мережу по вул. Винниченка в м. Коломия - 1344,849 тис.грн. (прокладено 378 м/п колектора), продовжено реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Козакевича в м.Коломия - 656,750 тис.грн. (прокладено 208 м/п колектора.), проведено реконструкцію каналізаційної мережі на пл. Привокзальній в м. Коломия - 466,274 тис.грн. (прокладено 180 м/п каналізації). Проведно реконструкцію каналізаційної мережі по вул. Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 250-274 в м.Коломия - 321,805 тис.грн. (прокладено 78 м/п. Встановлено 8 решіток та 7 глухих кришок на оглядових колодязях), розпочато роботи по будівництву каналізаційної мережі по вул. Бетховена та Соборній -354,985 тис.грн. (прокладено 105 м/п каналізації), розпочато реконструкцію системи роздільної каналізації по вул. Довженка в м. Коломия - 294,996 тис.грн. (прокладено \_\_\_ м/п каналізаційного колектора , встановлено \_\_ дощезбірних решіток), виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту «Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Довбуша в м. Коломиї» - 119,765 тис.грн.

 **Статутні капітали.** На поповнення статутного капіталу комунальних підприємств виділено 2041,5 тис.грн., в тому числі КП «Коломияводоканал» - 250,0 тис.грн., КП «Полігон Екологія» - 1000,0 тис.грн., КП «Коломиятеплосервіс» - 300,0 тис.грн., КП «Зеленосвіт» - 491,5 тис.грн.

Використано: КП «Коломияводоканал» - 85,741 тис.грн., КП «Полігон Екологія» - 669,56 тис.грн.

**Заступник начальника-головний**

**інженер, начальник відділу реалізації**

**інвестиційних проектів управління**

 **комунального господарства Віктор Волошенюк**